Lliurex development team:
- Héctor García
- Raúl Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juan Manuel Navarro

Sprint
(01-11-18/30-11-18)
26 de Febrero de 2018
Versión 1
27 de Noviembre del 2018
Versión 1

# Migración de paquetes a Bionic
Durante este periodo se ha continuado con la migración de paquetes a Bionic con el fin de ir preparando la nueva versión de LliureX 19. También se ha aprovechado para identificar aquellos paquetes ya obsoletos que no deben ser migrados.
A falta de finalizar el script de sincronización de github al subversion de LliureX, todos los proyectos se encuentran en https://github.com/lliurex .

Nombre del paquete
resources-launcher
flash-java-insecure-perms
noteshrink-gui
noteshrink
zero-lliurex-clientize
lliurex-flash-installer
lliurex-classroom-env-configuration
lliurex-remote-installer
open-sysclone
open-sysclone-system
Home-eraser
lliurex-up

# Eliminación de hotkeys de accesibilidad en Lightdm
Ha llegado la incidencia desde los centros educativos de que los usuarios presionan las teclas de función en la pantalla de login y modifican sin querer el estilo de la sesión ya que activan opciones de accesibilidad con teclas de acceso directo.

Por esta razón se ha recompilado el componente lightdm-gtk-greeter para desactivar los accesos directos a estas facilidades, dejándolas solo accesibles desde el menú desplegable de la barra superior.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lightdm-gtk-greeter/trunk/fuentes

# Pruebas de escritorio MATE/KDE en Cefire Valencia
Para poder hacer pruebas de rendimiento con hardware real y poder tener diferentes máquinas con diferentes características, se visitó el Cefire de Valencia, en donde se pudieron probar clientes pesados y semiligeros con maquinas con hasta 10 años de antigüedad.
Independientemente del escritorio, se detecto que con maquinas del 2008 con RAM inferior a 1GB, trabajar con el escritorio y navegador era una tarea que empezaba a ser pesada para ese hardware. Una navegación habitual por Internet, con el consumo de recursos que requiere en la actualidad, hacia que por momentos, el escritorio se congelara dado que el sistema necesitaba cachear la memoria RAM en disco continuamente.
Viendo el resultado obtenido con esas máquinas, se les decidió dar una segunda oportunidad aumentándoles la RAM de 1GB a 1,5 y 2GB. La diferencia en cuanto a rendimiento fue notoria; tanto MATE como KDE eran funcionales sin ningún tipo de problema especialmente aparente. Mientras se reproducía un vídeo a través de Youtube, firefox gestionaba sin problemas 4 pestañas más, de las cuales se copiaba y pegaba contenido en libreoffice writter.
KDE en particular, con máquinas tan obsoletas, necesitaba ser configurado para que el gestor de ventanas utilizara xrender (renderización por software) en vez de OpenGL (renderización por hardware) para manejar las ventanas, por lo que se realizo un paquete de configuración a modo de parche temporal, para que los usuarios creados en estas instalaciones de prueba tuvieran dicha configuración por defecto. Ademas, se deshabilitaron ciertos servicios de búsqueda de ficheros, actividades, pestañas, búsquedas por internet… del menú de arranque krunner para disminuir el consumo de RAM lo máximo posible.
Una vez se tuvo una configuración estable, tanto MATE como KDE fluctuaban en torno a los mismos números de consumo de RAM.
Todas estas experiencias y números corroboraban el informe realizado que comparaba los recursos utilizados por cada escritorio, que se encuentra en el siguiente enlace:
http://svn.lliurex.net/xenial/informes/ComparacionMateKdeBionic.pdf

Dado que KDE es un entorno de escritorio mas moderno, con una suite de aplicaciones mas actualizada que MATE, en un principio se va a intentar seguir adelante con KDE, utilizando los repositorios de KDE Neon, proyecto de escritorio llevado por los desarrolladores de KDE que cuenta con las versiones mas actualizadas y estables del escritorio. Una de las grandes razones por las que basarnos en Neon es la manera en la que maneja el escritorio extendido. En la versión distribuida por Ubuntu hay un bug que no permite mover carpetas entre pantallas. En Neon, en cambio, este problema esta solucionado.

Una posible versión MATE queda por tanto en la recamara; es una opción cuyas tecnologías son conocidas completamente y que, en caso de tener que revertir la decisión, no resultaría compleja la migración a la nueva versión, ya que actualmente LliureX 16 esta basada en MATE.

# Generación de Isos basadas en KDE Neon
A partir de las pruebas realizadas en el Cefire de Valencia, se decide crear la versión de LliureX Bionic basada en el escritorio de KDE. Llegados a este punto se plantea el siguiente dilema. Se puede usar la versión de KDE empaquetada por Ubuntu en sus repositorios o se puede hacer uso de la versión realizada por el equipo de KDE Neon. Una de las diferencias mas importantes que ofrece usar la versión del equipo de KDE Neon es que ofrecen una versión actualizada del escritorio a diferencia de Ubuntu que tiene una versión congelada que no se actualiza. Gracias a que se dispone de un pool propio en Lliurex, usar la opción de KDE Neon ofrece la posibilidad de utilizar la versión que mas pueda interesar bloqueando versiones superiores, y en caso de querer actualizar el escritorio liberar la versión que sea mas interesante.
Como con las anteriores versiones de LliureX, para crear las isos se hace uso de semillas y de configuraciones del nuevo Isomaker. Para crear las semillas de LliureX se ha partido de las semillas que dispone KDE Neon en el repositorio de git https://packaging.neon.kde.org/neon/seeds.git/. Se han creado todas las semillas correspondientes a los distintos sabores de Lliurex, sin embargo estas semillas deberán ser completadas mas adelante, ya que están incompletas. Los esfuerzos se han centrado en tener las semillas correspondientes a los sabores de Escriptori, Servidor y Client.
Para la creación de esta iso se han utilizado distintos repositorios. El primero de ellos es nuestro Launchpad de Bionic el cual contiene los paquetes que se han estado migrando a Bionic. El segundo es el repositorio oficial de LliureX basado en Xenial. Este es usado para obtener todos aquellos paquetes que se necesitan como dependencia pero que actualmente no han sido migrados. Todos los paquetes han de ser migrados, pero para las pruebas actuales que se desean hacer se puede usar en el estado que están en LliureX Xenial. El tercero es un repositorio local temporal con algunos paquetes del modelo de aula que han sido parcheados de forma temporal para que ofrecieran el servicio, pero que no están en su estado final. El cuarto repositorio es el de Ubuntu, ya que en nuestros repositorios actuales no se contiene todas las dependencias necesarias para construir las imágenes. Una vez este mas avanzado la versión este repositorio sera eliminado, ya que el de LliureX sera autocontenido y dispondrá de todos los paquetes necesarios para realizar la ISO. Por ultimo, el repositorio mas importante en esta fase es el repositorio de KDE Neon, que dispone de todos los paquetes que formaran el escritorio de KDE.
Con los repositorios anteriores se han creado las configuraciones de Isomaker que genera los sabores de Servidor, Client y Escriptori de Lliurex basada en KDE Neon.
A continuación se dejan los enlaces de todos los recursos usados y de las imágenes. generadas.

Repositorios para generar las isos:
deb http://ppa.launchpad.net/llxdev/bionic/ubuntu bionic main
deb http://lliurex.net/xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.neon.kde.org/user bionic main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
Isos de LliureX:
https://mega.nz/#F!UhdEABoS!OitnfePQ5js9pAaVF2emqA
# Lliurex-Shutdowner: actualización de estilo
Durante este periodo se ha procedido a modificar el estilo de la interfaz gráfica de Lliurex-Shutdowner para aplicar la nueva guía de estilo que se quiere implantar en la versión 19 de LliureX y de esta forma unificar el aspecto visual de todas las aplicaciones desarrolladas por el equipo de LliureX.

Código fuente:
https://github.com/lliurex/lliurex-shutdowner

# Lliurex-Freeradius: actualización de estilo
Se modificado la interfaz gráfica de Lliurex-Freeradius para aplicar la nueva guía de estilo que se quiere implantar en la versión 19 de LliureX y de esta forma unificar el aspecto visual de todas las aplicaciones desarrolladas por el equipo de LliureX.
Junto con la aplicación del nuevo estilo también se han realizado algunos ajustes en la interfaz gráfica para mejorar la usabilidad

Código fuente:
https://github.com/lliurex/lliurex-freeradius

# Lliurex-Gdrive: actualización de estilo
En este periodo se ha procedido a modificar el estilo de la interfaz gráfica de Lliurex-Gdrive para aplicar la nueva guía de estilo que se quiere implantar en la versión 19 de LliureX y de esta forma unificar el aspecto visual de todas las aplicaciones desarrolladas por el equipo de LliureX.
Junto con el nuevo estilo, se han introducido algunos cambios en la gui (como por ejemplo agrupar los botones para añadir un perfil, activar el indicar de la barra de menú y consultar la ayuda en una barra de herramientas. De esta forma se gana usabilidad y se consigue reducir el tamaño de la gui facilitando su visualización en resoluciones pequeñas.

Código fuente:
https://github.com/lliurex/lliurex-gdrive

# Bell-Scheduler: actualización de estilo
Se modificado la interfaz gráfica de Bell-Scheduler para aplicar la nueva guía de estilo que se quiere implantar en la versión 19 de LliureX y de esta forma unificar el aspecto visual de todas las aplicaciones desarrolladas por el equipo de LliureX.
La aplicación del nuevo estilo ha implicado la reorganización de algunas partes de la interfaz gráfica, la inclusión de nuevos botones y la implementación de nuevas funciones asociadas a los nuevos botones incluidos.
El nuevo estilo permite dispone de una interfaz más limpia lo que facilita su usabilidad. Además permite reducir su tamaño facilitando su visualización en resoluciones pequeñas.
El nuevo estilo también ha sido aplicado al componente para gestionar los días festivos (holiday-manager).

Código fuente:
- https://github.com/lliurex/bell-scheduler
- https://github.com/lliurex/holiday-manager
# Bug de arranque en imágenes Raspberry PI
Se detecto un bug en el arranque de las imágenes de RaspberryPI como clientes ligeros. Durante el arranque, la imagen de Raspberry realiza una consulta al servidor de aula para recuperar las variables que maracarán la sesión del usuario. Esta consulta, ya en el servidor, intenta actualizar el estado de las plantillas de las que se recoge el estado de las variables. En unos casos en particular, esta actualización podía fallar, no devolviendo ningún resultado a la Raspberry, por lo que la sesión gráfica no termina de arrancar.
Se actualizó el script de consulta en el servidor para contemplar dicho caso y asegurarnos de que, pase lo que pase, siempre se devuelven como mínimo unos valores por defecto para que la sesión gráfica arranque correctamente en el cliente.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-lliurexberry-server
# Actualización del instalador de drivers para pizarras Starboard
En esta release se ha realizado una adaptación del instalador existente en xenial de pizarras Hitachi Starboard.
En la nueva versión de la distribución la cual incluye versiones superiores del núcleo no era posible la instalación del paquete de drivers para pizarras Starboard.
En esta release se han realizado los siguientes cambios:
- Ha sido necesario rehacer los parches del driver para adaptarse a las nuevas versiones de las estructuras del núcleo.
- Han sido compiladas algunas librerías que ya no son incluidas en la distribución con la versión correcta y la inclusión dentro de este paquete.
- Modificación de los scripts de carga de las aplicaciones starboard para que pueda utilizar dichas librerías personalizadas de forma prioritaria.
Subversion:
http://svn.lliurex.net/bionic/lliurex-starboard/trunk/fuentes/

# Mejoras en Lliurex-analytics
En esta release se han corregido algunos errores menores detectados y se ha comenzado la integración para el soporte de la nueva versión Lliurex 19. Estos cambios implican modificaciones tanto en el servidor como en el cliente, actualmente y dado el tipo de cambio para soportar distribuciones 19, se han aplicado las modificaciones sobre la versión de servidor Xenial para someterlo a pruebas y detectar errores de integración antes de migrar los cambios a todas las versiones del servidor soportados.
Algunas de las novedades aplicadas en esta release son:
- Se han corregido algunos de los estilos Css que formateaban de forma poco óptima en la pantalla de visualización de resultados.
- Se ha añadido información de depuración para poder ver la versión del servidor en los datos de generación de gráficas.
- Se ha añadido una programación temporizada semanalmente para generar un reinicio del servidor.
- Se ha añadido soporte para poder recibir resultados de versiones Lliurex 19
- Se ha corregido un error que era mostrado cuando se realizaba una desinstalación del sistema.
- Se detecta la memoria del sistema durante la instalación y auto-genera una configuración mysql para aumentar el tamaño soportado de tablas temporales.
- Se han eliminado los filtros para evitar la detección de ejecuciones de comandos de administrador para obtener unas métricas mas completas y coherentes.
- Se han añadido posibles interpretes para los binarios detectados en las ejecuciones.
- Se ha rehecho el mecanismo de detección de dirección única de equipo, la cual realizaba un calculo fallido si la primera tarjeta de red no era utilizada.
- Han sido actualizadas las listas negras de la aplicación con múltiples comandos de administrador que no es necesario trazar.
Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-analytics-server/trunk/fuentes/
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-statistics/trunk/fuentes/
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-statistics-blacklist/trunk/fuentes/
# Actualización del generador de mini imagen basado en bionic para clientes ligeros
En esta release se ha adaptado el generador de la mini-imagen utilizado en clientes ligeros para poder soportar distribuciones basadas en Ubuntu Bionic.
No obstante el soporte de dicha herramienta solo será completo cuando se tenga definido un entorno gráfico definitivo para la versión de Lliurex 19.

Git:
https://github.com/lliurex/make-mini-image

# Export-Web-Sites: Mejoras redirección servicios web
Desde la consellería se ha solicitado que la parte del Moodle, dentro de la redirección de los servicios web hacia la tarjeta externa del aula, también exportase el aspecto, ya que actualmente con el código que se tenia no se conseguía migrar el aspecto amigable de la aplicación. Así que para evitar problemas actuales y derivados se ha modificado todo el proceso de la exportación del Moodle haciéndolo transparente a las funciones de PHP, Java etc.… permitiendo las redirecciones internas.
El código actualmente es mucho más robusto así como la inserción de los módulos de Apache, que son gestionados por el sistema mediante sus funciones propias.
http://svn.lliurex.net/xenial/export-web-sites/trunk/fuentes/

# Atención a foros
La atención a los foros continua siendo uno de los pilares más importantes y fuertes dentro de LliureX, los usuarios siguen exigiendo una atención continua para solventar los problemas derivados del uso diario del software, bien por desconocimiento, o bien por mal uso, así como detección de Bugs.
En esta ocasión se han resuelto:
- Modificación del Grub de entrada, bien para modificar imagen de fondo, como el tiempo de espera o bien otro caso como es dejar por defecto un kernel instalado.
- Se ha detectado y subsanado un Bug que se generaba cuando al usuario netadmin le ponías una contraseña con espacios en blanco, que no daba error pero luego en la situación de modelo de centro se producía un error al intentar hablar entre si los servidores, por culpa de la codificación de LDAP.
- Compartición de carpetas desde el escritorio de LliureX 16 mediante el plug-in de caja.
- Problemas para la instalación de codecs, en particular los libdvdcss2.
- Solucionados problemas de programacion sobre placa Intel Curie Genuino 101 en robótica.
- Problemas del PMB, los usuarios debido a una desinformación poseen muchas carencias del software, desde LliureX les continuamos dando soporte para que su uso sea fluido.
- Actualización de OpenShot a la 2.4.3
- Como actualizar los codecs de vídeo para insertar nuevos formatos en el Libre Office de LliureX 15.

http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/forums/message_boards