Informe de Seguimiento

ENT-523798 - Mantenimiento y desarrollo de LliureX 21

Version 1
Fecha 26/10/21

# Bucle recarga Printa
Durante las pruebas de printa, se ha detectado que en python3 ya no es posible forzar el cierre de threads que estan en marcha. El bucle que mantiene la recarga de cuotas dormia una cantidad autocalculada hasta que se consumiera el periodo. Para poder cerrar el hilo si la autorecarga se desactiva, el hilo ahora solo duerme 10 segundos, y vuelve a comprobar cuanto queda para la próxima recarga. La carga de CPU es inapreciable y asi conseguimos no tener que forzar la muerte del hilo, o tener que portar el codigo a multiproceso.
# N4D: Varias mejoras
Durante este periodo se han introducido las siguientes mejoras en N4D, el demonio XMLRPC que maneja buena parte de las funcionalidades de Lliurex.
## Warning al ejecutar un metodo sin configuración de grupos
Si un metodo de una funcion está exportado, pero no tiene configuración de grupos, solo root puede ejecutarlo. Para que quede claro dicho estado, el demonio avisa de la no existencia de dicha configuración para ese metodo particular de la clase exportada.
## get_methods con filtrado
Para facilitar la lectura de get_methods, se ha introducido la posibilidad de poder filtrar los resultados y que solo devuelva la información de los metodos de la clase en particular que nos interese.
## Funcion is_valid_user
Con el uso de las libreria de cliente n4d.client que maneja las llamadas fallidas como excepciones, se ha contemplado la necesidad de una funcion built-in cuyo resultado siempre sea una llamada correcta, pero sea el campo de resupuesta y no el de status el que marque si un usuario es valido en el sistema o no. Además, se ha añadido como parametro opcional un listado de grupos a los que nos gustaria comprobar si el usuario pertenece o no. De existir dicho listado en la llamada, para devolver un resultado True, el usuario ha de existir y pertenecer a al menos uno de los grupos solicitados.
## Carga/Descarga de modulos cuando el servicio esta levantado
Se ha detectado que, aunque no es un error que afecte al sistema, cuando el servicio se esta reiniciando, no es posible cargar nuevos plugins en caliente, por lo que la aplicación comprueba primero si el servicio está en marcha antes de intentarlo.
## Soporte de escucha en un puerto no seguro adicional
En pruebas de carga, aunque el rendimiento es más que satisfactorio, buena parte del tiempo que pierde el cliente se consume en validar las firmas ssl que se intercambian. Es por ello que para llamadas que no requieran de encriptación y se espere de ellas una latencia menor, se ha desarrollado el soporte de escuchar peticiones de n4d en un puerto paralelo sin encriptación.
Fuentes: https://github.com/lliurex/n4d
# Actualizacion LliureX Meta
Durante este periodo se han añadido los siguientes paquetes: - lliurex-homework-harvester y sus nuevas dependencias - itaca - shutter
Fuentes: https://github.com/lliurex/lliurex-meta
# lliurex-mime-settings: firefox como aplicacion por defecto para xdg-open
Se ha detectado que en LliureX 21 server, xdg-open no parece reconocer firefox omo aplicación configurada para abrir direcciones web, pese a que el resto del sistema sepa hacerlo. Para solucionar dicho problema, lliurex-mime-settings configura en el aula un fichero adicional en /etc/xdg para forzar la asociacion de ficheros, no solo del firefox, sino del resto de tipos mimes que interesan.
Fuentes: https://github.com/lliurex/lliurex-mime-settings
# n4d-lliurex-base: Bug permisos scpmanager.get_file
Durante el desarrollo de lliurex-homework-harvester se ha detectado que tras la migración de n4d-lliurex-base a python3, los permisos de scpmanager no se actualizaron, por lo que get_file no estaba disponible para usuarios que no fueran administradores. Se ha modificado para que todo usuario autenticado pueda hacer uso de dicha función.
Fuentes: https://github.com/lliurex/n4d-lliurex-base
# Actualizar links a la wiki en algunas aplicaciones
Para dar a conocer la wiki de LliureX y facilitar a los usuarios el acceso a la documentación de ciertas aplicaciones, algunas de ellas incorporan un enlace a su artículo en la wiki.
Con la publicación de LliureX 21 se ha reorganizado el contenido de la misma lo que ha obligado a renombrar ciertos artículos lo cúal ha su vez a supuesto la necesidad de actualizar los enlaces usados en ciertas aplicaciones. En concreo las aplicaciones afectadas han sido:
- Bell-Scheduler
- Lliurex-Gdrive
- Lliurex-Backup
- Lliurex-Guard

Fuentes:
- https://github.com/lliurex/bell-scheduler
- https://github.com/lliurex/lliurex-gdrive
- https://github.com/lliurex/lliurex-backup
- https://github.com/lliurex/lliurex-guard
# Zero-lliurex-installers: arreglar custom icon en krita,mixxx y wine
Cuando se implementan EPIs para la instalación de paquetes es posible incluir un icono representativo de la aplicación o aplicaciones que incluye el EPI de forma que sea fácilmente reconocible por el usuario.
En este periodo se ha detectado que en algunos EPIs mostraban el icono estándar en lugar del personalizado. Se ha procedido a revisar la información de los EPIs afectados y a corregir los errores que impedían mostrar el icono personalizado.
Los cambios se han realizado en el fuente zero-lliurex-installers en concreto en los paquetes zero-lliurex-krita, zero-lliurex-mixxx y zero-lliurex-wine64.

Fuentes:
https://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
# Añadir dependencias en el Bell-Scheduler
En este periodo se ha recibido una incidencia de un usuario que al intentar utilizar Bell-Scheduler en una versión de Ubuntu no LliureX se producian errores que impedían su uso.
Revisando los errores reportados se descubrió que eran porque en el sistema no estaban instalados paquetes necesarios para el correcto funcionamiento de Bell-Scheduler. Si bien en entornos LliureX estos paquetes son instalados por otras aplicaciones lo que impiden que Bell-Scheduler falle, lo correcto es incluir como dependencias de esta aplicación todos los paquetes necesarios para su funcionamiento.
Por este motivo se ha modificado el fichero control para añadir en el apartado Depends los paquetes que faltan. En concreto: python3-pyside2.qtqml, python3-pyside2.qtwidgets y python3-pyside2.qtquickt
Fuentes:
http://github.com/lliurex/bell-scheduler
# Zero-lliurex-installers: zero-lliurex teams se pasa a snap
Como un paso más en la integración de LliureX con el proyecto CDC como novedad de LliureX 21 se incluyó un zomando que facilitaba la instalación del cliente de Microsoft Teams en LliureX, novedad que tambien fue incluida en LliureX 19.
Si bien durante las pruebas realizadas en su momento no se detectó ningún problema, en este periodo se ha detectado que las videconferencias no funcionaban en LliureX 21 ya que el cliente de Teams impedía la conexión a las mismas.
Trás realizar un gran número de pruebas con distintas configuraciones y no llegar a ninguna solución estable se ha optado por utilizar la versión snap del cliente de MS Teams en LliureX 21 que ha demostrado funcionar correctamente.
Para facilitar su instalación se ha modificado el EPI encargado de la misma para que lugar de utilizar la versión deb del cliente use la ya comentada versión snap. Se ha revisado por completo el script de instalación asociado para soportar esta nueva versión del cliente de Teams.
Los cambios se han realizado en el fuente zero-lliurex-installers en concreto en el paquete zero-lliurex-teams.

Fuentes:
https://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
# LliureX-Up: Mejorar la estabilidad del indicador de la barra de menú
Durante unas pruebas rutinariaas de instalación de ISOS de LliureX 21 se detectó un compartimiento anómalo del indicador de la barra de menú de LliureX-Up.
Tal como esta diseñado el indicador debe ocultarse cuando se ejecuta LliureX-Up desde cualquiera de las opciones disponibles para ello, pero esto no se producia.
Se llevó a cabo una traza completa del funcionamiento del indicador y se detectó un fallo en el servicio encargado de mostrar la notificación de actualizaciones disponibles lo que provocaba que el indicador quedara en un estado inconsistente.
Si bien el error no es causado por el propio indicador de LliureX-Up se ha procedido a revisar el código de la función encargada de lanzar la notificación de actualizaciones disponibles de forma que si se produce un fallo en el servicio anteriormente indicado, el comportamiento del indicador no se vea afectado y siga funcionando con normalidad.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/lliurex-up
# Desarrollo de un cliente para OneDrive
Con la puesta en marcha del CDC y de la identidad digital tanto el personal docente como los alumnos van a disponer de un espacio de almacenamiento en la plataforma OneDrive de Microsoft.
Para facilitar el uso de esta plataforma suele ser habitual la instalación de clientes que permiten sincronizar el contenido existente en un carpeta local del ordenador facilitando tanto el acceso a los archivos ya existentes así como la incorporación de nuevos archivos.
A día de hoy los clientes disponibles para Linux sólo funcionan a través de la terminal lo que no es una solución viable para su uso en los centros educativos. Trás probar varios clientes se ha decidido por utilizar OneDrive Client for Linux el cúal ha demostrado tener un comportamiento muy establa además de estar ampliamente reconocido por la comunidad del software libre.
Dado que este cliente esta pensado para ser utilizado via terminal, durante este periodo se ha diseñado una aplicación que permite a los usuarios inteactuar con este cliente de forma gráfica, sin necesidad de usar la terminal.
La aplicación diseñada permite realizar el proceso de vinculación del equpo con la cuenta de OneDrive, parar o iniciar el proceso de sincronización y personalizar algunos parámetros del cliente para adaptar su funcionamiento a las necesidades del usuario. También se ha implementado una funcionalidad que permite a los usuario elegir que contenido sincronizar evitando de esta manera tener que descargar la totalidad del contenido existente en OneDrive.
Junto con el cliente se ha implementado también un widget para la barra de menú para informar al usuario del estado en que se encuentra el cliente en todo momento y acceder de forma rápida a algunas funciones.
Por último se ha incluido un zomando de instalación del mismo.
La aplicación se encuentra en estos momentos en la fase beta a la espera de concluir todas las pruebas necesarias a fin de detectar posibles fallos y de incorporar alguna funcionalidad que se considere básica para la versión inicial.
Una vez en produccción estará disponible tanto para LliureX 19 como para LliureX 21.

Fuente:
- Aplicación: https://github.com/lliurex/lliurex-onedrive
- Widget: https://github.com/lliurex/lliurex-onedrive-plasmoid
# Impresion Pdfs desde el visor integrado de firefox
Con los nuevos firefox asi como su integración dentro de Lliurex 21, se ha comprobado que dentro de la previsualización de los archivos Pdf, se genera un error de impresion si se lanza con el menu contextual de esta previsualización. De igual manera hemos comprobado que si se utiliza el menú de impresión del sistema este error se elimina y el procedimiento se lleva a cabo con exito, por lo que dentro del paquete de plugins de firefox hemos añadido esta opción por defecto para todos los usuarios y así evitar posibles errores en su uso cotidiano de impresión.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/lliurex-firefox-plugins
# Class Jam (asamblea)
Class Jam es un programa pensado para la asamblea diaria de los alumnos de infantil. Al ser un programa realizado por un colaborador externo se había quedado obsoleto en la nueva versión de LliureX al gastar una serie de librerías gráficas que ya no eran soportadas. Se han actualizado el código del programa para garantizar su correcto funcionamiento tanto en LliureX 21 como en las futuras versiones del sistema.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/class-jam
# Repoman
El gestor de repositorios de LliureX es una de las herramientas básicas del sistema y por ello a lo largo de este sprint se le han realizado una serie de mejoras para facilitar aún más la gestión del software en LliureX. Entre las mejoras realizadas cabría destacar:
- Cuando se activa el repositorio del mirror del centro asegurarse que se escribe en primer lugar en el fichero de reposiorios para asegurar así la prevalencia sobre el resto
- Impedir la ejecución de la GUI con persmisos de administrador: Debido a que repoman utiliza mecanismos propios de N4D para poder gestionar los repositorios del aula la ejecución del programa con privilegios de administrador no es necesaria y se ha bloqueado.
- A la versión de terminal se le ha añadido la opción para actualizar los repositorios después de modificarlos
Fuentes:
https://github.com/lliurex/repoman
# Jellyfin: uso de repositorios estables
Jellyfin es un servidor multimedia que permite la emision de contenido a clientes de una red (streaming). Debido a que es un programa en continuo desarrollo se usaba la última versión disponible, sin embargo debido a problemas en la forma en que el equipo de Jellyfin gestiona sus repositorios se ha decidido pasar a usar las versiones LTS del mismo.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
# Promethean: Correcciones en instalador
Promethean, fabricante de pizarras digitales, dejó de dar soporte a las mismas después de la publicación de la primera revisión de Ubuntu Bionic. Esto provoca que en versiones más recientes de Bionic y, por supuesto, de Focal (base de LliureX 21) ya no sea posible instalarlo. A lo largo del ciclo de vida de LliureX 19 (basada en bionic) fue necesario crear un mecanismo que permitiese instalar el driver de dichas pizarras con las versiones más modernas de núcleos (kernel) que incluía LliureX 19. Para la versión 21 de Lliurex además de esas adaptaciones para poder instalar el driver ha sido necesario también crear mecanismos que permitan la correcta instalación del software ya que se encuentra completamente obsoleto y al ser un software con licencia propietaria no es posible actualizarlo.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
#Backport Nextcloud-Desktop
Nextcloud Desktop es una aplicación penasada para sincronizar carpetas del usuario contra un servidor Nextcloud/Owncloud. Debido a que la versión incluida con Ubuntu Focal se encuentra desactualizada respecto a la versión de Plasma incluida con LliureX 21 no era posible instalar el plugin del mismo para el gestor de ficheros Dolphin. La solución consiste en empaquetar una versión más moderna tomando como referencia el paquete de Nextcloud-Desktop incluido con Ubuntu Impish, la actual versión de testing de Ubuntu,
Fuentes:
https://github.com/lliurex/nextcloud-desktop