Informe de Seguimiento

ENT-524180 - Mantenimiento y desarrollo de LliureX 19

Version 1
Fecha 26/10/21

# zero-lliurex-installers: Arreglar instalador EPI de docker
Se ha detectado que en la plataforma de GitHub han habido cambios a la hora de almacenar ficheros de descarga. Donde antes seguían el patron proyecto/X.X/nombre_de_fichero, donde X.X es la versión del empaquetado, ahora es proyecto/vX.X/nombre_de_fichero. Esto afecta el script de descarga de la última version de docker-composer, por lo que se ha procedido a modificar las reglas de sed para poder calcular la ruta correcta de descarga y que así no falle la instalación.
Dicho cambio afecta tanto a LliureX 19 como a LliureX 21.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
# zero-server-wizard: Usar password ldap para inicializar samba en esclavos
Durante la inicialización de un servidor esclavo, se almacena de forma local el usuario y contraseña de administración de LDAP en la configuración de samba. En vez de usar la contraseña de LDAP, se estaba utilizando la contraseña del usuario netadmin, por lo que, en el caso en el que en el servidor maestro se hubiera cambiado la contraseña de netadmin, samba quedaria mal configurado en servidores esclavos configurados y por configurar. Se ha procedido a cambiar la lógica para que, en el momento de la inicialización, se consulte la contraseña de administración de LDAP al servidor maestro, y sea ésta la que se almacene en la configura de samba.
Dicho cambio afecta tanto a LliureX 19 como a LliureX 21.
Fuentes: https://github.com/lliurex/zero-server-wizard
# zero-server-wizard: Limpiar datos interfaz de replicación en la inicialización
Para asegurarnos de que en sucesivas reinicializaciones de servidores, la configuración de toda la red queda limpia para volver a configurarse, se han añadido pasos durante la inicialización de los tres tipos de servidores (independiente, maestro y esclavo) para limpiar la configuración de la tarjeta de replicación en caso de que existiera.
Dicho cambio afecta tanto a LliureX 19 como a LliureX 21.
Fuentes: https://github.com/lliurex/zero-server-wizard
# n4d-server-plugins: Eliminar apostrofes de nombres y apellidos al generar UIDs
Se nos notificó que usuarios procedentes de ITACA tenian apostrofes en nombres o apellidos, lo que acababa generando un UID con apostrofe con el cual no se podía acceder al sistema. Se ha procedido a añadir a la logica de generación de UIDs que, ademas de eliminar caracteres UTF-8, se eliminen los apostrofes.
Dicho cambio afecta tanto a LliureX 19 como a LliureX 21.
Fuentes: https://github.com/lliurex/n4d-server-plugins
# n4d-pamnss: Modificada la logica de configuración de nslcd
Dependiendo de si el sistema es un servidor o un cliente, nslcd, el demonio de consultas a LDAP para gestionar la validacion de usuarios, se configura apuntando a localhost o a la IP del servidor. Dado que otros ficheros seguian una logica diferente, se ha procedido a unificarlos para que todos sigan las mismas reglas.
Dicho cambio afecta tanto a LliureX 19 como a LliureX 21.
Fuentes: https://github.com/lliurex/n4d-pamnss
# Eliminada opcion mini-light-client de LMD
Dado que el cliente ligero puro está en desuso y a dia de hoy no es funcional, se ha decidido eliminar la entrada de seleccion de creacion de imagen ligera mini-light-client del menu de ltsp de admin-center.
Fuentes: https://github.com/lliurex/admin-center
# Bug de limite de cuota en Printa
En la última actualización que introducía los cambios provenientes de LliureX 21, se añadió la funcionalidad de poder configurar un límite superior de recarga de las cuentas de impresión de los usuarios. En el código existía un erro de sintaxis que hacía que dicha funcionalidad no se ejecutara correctamente. Se ha procedido a solventar el bug.
Fuentes: https://github.com/lliurex/printa
# N4D: Creacion directorios /var/log/n4d en el arranque
En algunos centros se ha dado el caso de que se han borrado todos los directorios contenidos en /var. Esto supone errores en muchas de las aplicaciones que asumen que su directorio existe en dicha ruta. Para solventar este error y que no vuelva a suceder, se ha procedido a crear el directorio si no existe en el arranque del sistema.
Fuentes: https://github.com/lliurex/n4d
# N4D: Ignorar ficheros de configuración no válidos
Se ha detectado que si se instala un fichero de configuración errone, n4d no es capaz de arrancar porque asume una sintaxis en el fichero que no corresponde con la que encuentra en el fichero. Se ha procedido a modificar el servicio para que cuando encuentre un fichero de configuración con sintaxis erronea, lo ignore.
Fuentes: https://github.com/lliurex/n4d
# Mejoras en OpenSysclone
Con la nueva version de LLiureX 21 y los cámbios que con ella se han producido hemos detectado que era necesaria una adecuación de nuestro sistema de clonado, por lo que se han añadido una serie de mejoras que detallamos a continuación:
- Adecuacion del multicast mode para dar soporte a particiones Windows: Se ha hecho necesario añadir soporte a particiones NFS que hasta ahora no soportaba el modo Multicast de Open-Sysclone.
- Actualización de los scripts anteriores y posteriores al clonado para evitar la duplicidad de Ips en la red.
- Se ha añadido soporte a los nuevos HDD como son los NVMe, de esta manera eliminan las resricciones de disco que se pudieran tener.
Los cambios se han realizado tanto para LliureX 19 como para LliureX 21 en todos los casos en los que fuese necesario
Fuentes:
- Lliurex 19: https://github.com/lliurex/open-sysclone
- Lliurex 21: https://github.com/lliurex/open-sysclone
# Zero-fp se añade Netbeans
A raiz de una de las peticiones del foro y de los coordinadores TIC se nos ha solicitado añadir al paquete de zero-fp netbeans, de esta manera se facilita su instalación no solo de manera local sino que dentro del mantenimiento del aula se añade a su gestion desde el Remote Installer.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/zero-fp
# EPI: forzar update cuando se añaden repositorios
Una de las funciones que integra EPI es que facilita que se añadan repositorios para poder instalar los programas necesarios de forma transparente para el usuario.
En estos casos EPI en la fase de instalación ejecuta un apt-get update para que los repositorios que se han añadido esten disponibles en esta fase.
A raiz de la implementación de nuevos zomandos cada vez mas complejos se ha detectado que en ocasiones los repositorios que se añaden deben estar disponibles en la fase de pre-instalación para poder ejecutar correctamente las acciones incluidas en esta fase.
Para cubrir esta necesidad se ha modificado en el core de EPI la función encargada de añadir los repositorios necesarios de forma que cuando se añaden se ejecute en de forma automática un apt-get update. De esta forma los nuevos repositorios estan disponibles en la fase de pre-instalación y siguientes
Los cambios se han realizado tanto para LliureX 19 como para LliureX 21
Fuentes:
- Lliurex 19: https://github.com/lliurex/epi
- Lliurex 21: https://github.com/lliurex/epi
# Añadir sudo y admins a Bell-Scheduler
Bell-Scheduler es la herramienta disponible en LliureX para programar el timbre de los centros educativos
A través del foro se recibió una incidencia por la cúal los administradores locales no podian acceder a Bell-Scheduler y por tanto utilizarlo.
Se revisó el código y se encontró un error en la lista de los grupos habilitados para usar Bell-Scheduler. Se ha corregido dicha lista para añadir los grupos de administrador local (sudo) asi como el grupo de administradores locales (admins).
Fuentes:
https://github.com/lliurex/bell-scheduler
# Zero-lliurex-installers: eliminar dependencias recursos con Flash
En LliureX se ofrecen una serie de recursos educativos destinados especialmente a los niveles de educación Infantil, Primaria y Educación Especial.
La mayoria de estos recursos utilizan Flash para su funcionamiento por lo que trás la eliminación de este han dejado de funcionar.
En este periodo se ha procedido a revisar todos los recursos disponibles para detectar los que ya no son funcionales y eliminarlos de los instaladores.
De esta forma han queado operativos 5 recursos. Se han modificado los zomandos encargados de facilitar la instalación de estos recursos además se ha procedido a reempaquetarlos para eliminar cualquier dependencia con Flash.
Los cambios se han realizado en el fuente zero-lliurex-installers dentro del paquete zero-lliurex-recursos

Fuentes:
http://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
# LliureX-Up: Actualizar sin n4d operativo
A la hora de actualizar el sistema LliureX-Up realizaba una comprobación sobre el estado del servicio N4d básico en en el funcionamiento de LliureX.
Si en la comprobación detectaba que el servicio no estaba operativo detenía el proceso de actualización al conseiderar que no se daban las condiciones necesarias para actualizar el equipo con seguridad.
Si bien este control ha sido útil hasta la fecha, con la migración del servicio n4d a python3 realizada en LliureX 21, existe el riesgo que se produzca algún bug no detectado hasta la fecha que provoque el fallo del servicio y por tanto impida la actgualización del sistema con LliureX-Up.
Ante esta situación se ha procedido a modificar el control del servicio de n4d de foma que ya no sea limitante. Es decir se comprueba el estado del servicio, se intenta poner en marcha pero si sigue sin estar operativo el proceso de actualización continuará sin ejecutar aquellas acciones dependientes del estado de n4d. De esta forma los usuarios podrán seguir usando LliureX-Up para instalar las posibles correcciones de n4d que se tengan que publicar.
Los cambios se han realizado tanto en LliureX 19 como en LliureX 21
Fuentes:
- LliureX 19:http://github.com/lliurex/lliurex-up
- LliureX 21:https://github.com/lliurex/lliurex-up
# Mejoras en Run-O-Matic
Run-o-Matic es la aplicación especialmente concebida para el manejo de un ordenador por parte de quienes se adentran por primera vez en el mundo de la informática. En este sprint se ha mejorado el manejo del mapeador del teclado bloqueando toda posibilidad de salir del entorno por accidente y se ha corregido un bug que provocaba que no pudiera lanzarse el configurador si se marcaban las opciones de inicicar run-o-matic al arranque y cerrar la sesión al cerrar run-o-matic.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/runomatic
# Lliurex Help
Debido a que maquetar y generar la documentación de cada sprint consume un tiempo considerable se ha decidido crear un script que genera los ficheros necesarios a partir de ficheros en formato markdown a fin de reducir el tiempo que invierte el equipo de desarrolladores para crear dicha documentación.
Fuentes:
https://github.com/lliurex/lliurex-documentator