Asistencia al proyecto centralización PMB

Version 1
Fecha 28/06/22

# Asistencia al proyecto centralización PMB
Durante este periodo se ha continuado con la asistencia al proyecto de centralización del PMB.
Como parte de esta asistencia se ha continuado con la realización de pruebas en el entorno de Desarrollo. A raiz de esta pruebas se detectaron varios problemas
En primer lugar se comprobó que existía un error a la hora de mostrar las reservas de préstamos realizadas por los usuarios. Trás investigar la situación se detectó un problema con la configuración del parámetro sql_mode de la base de datos. Dado que este parámetro es general del servidor de base de datos se tuvo que introducir un cambio en el fichero /includes/mysql.connect.inc.pho_ para cambiar el valor del parámetro sql_mode para la sesión de cada usuario.
Otro fallo detectado era la generación de ficheros pdf. Este error impedia que se generan los documentos y se debia a un problema con la fuente establecida. Trás analizar el problema se cambiaron los parámetros pdf_font y pdf_fontfixed para asignarles un tipo de fuente correcta.
Por último se ha corregido el problema de la indexación de registros recien creados para lo cúal ha sido necesario modificar todos los ficheros relacionados con la misma.
Junto con la realización de las pruebas durante este periodo se ha procedio a aplicar al PMB original las funcionalidades que a lo largo del tiempo se han ido incorporando al PMB dentro del proyecto LliureX para complementar y mejorar el funcionamiento del mismo. Las mejoras incorporadas en este periodo han sido: - Generación de un esquema de base de datos con la parametrización correcta - Generación de los tejuelos - Cambiar el formato del código de los ejemplares - Generación el informe para la convotoria de audas a la dinamización de las bibliotecas escolares - Impresión masiva de carnets - Importación de ficheros para el catálogo
Para el mejor seguimiento de los cambios aplicados se ha creado el repositorio PMB-EXt en subversión
Otra de las tareas realizadas dentro de la asistencia al proyecto, ha sido participar en la incorporación del IES Districte Marítim al proyecto del PMB Centralizado. En este caso trás obtener la copia de seguridad del PMB local instalado en dicho instituto y ser cargada en el servidor de base de datos, se llevaron a cabo las acciones necesarios para completar la migración al PMB centralizado así como la reindexación de la base de datos para el correcto funcionamiento de las búsquedas. Estas acciones se realizaron tanto en el entorno del Desarrollo como de Producción.
Por último se ha llevado a cabo la creación de los tags necesarios para el correcto funcionamiento de los jobs de despliegue en el entorno de Preproducción y Producción llevando a cabo las pruebas necesarias.
Código fuente: - http://subversion.gva.es/svn/pmb/pmb-ext/trunk/fuentes