ENT-605372 Asistencia proyecto de centralización PMB

Version 1
Fecha 27/10/22

# Soporte proyecto PMB centralizado
Durante este periodo se ha continuando dando soporte al proyecto de centralización del PMB.
Finalizadas las migraciones de bases de datos de los centros incluidos en la fase piloto de este proyecto, durante este periodo los principales esfuerzos se han centrado en el desarrollo y prueba de los mecanismos necesarios para la importación de los nuevos usuarios que vayan incorporando a los centros en durante el nuevo curso escolar.
Indicar que la importación de usuarios es necesaria para que estos puedan hacer uso de la biblioteca escolar y puedan acceder al catálogo de la misma.
En el periodo anterior los responsables del proyecto tomaron la decisión que el origen de datos para la importación de nuevos usuarios debia ser el Active Directory asociado al proyecto CDC. A tal efecto y dado que la funcionalidad para la importación de usuarios desde un LDAP disponible en el PMB no se ajustaba a las necesidades del proyecto se optó por utilizar una funcionalida ad-hoc para este menester.
Para ello se ha procedido a adaptar una libreria proporcionada por el equipo técnico del proyecto Aules y que permite la consulta e importación de usuarios desde el Active Directory.
Una vez adaptada e integrada esta libreria en el PMB se ha desarrollado una funcionalidad que permite incorporar los datos facilitados por el AD directamente a la tabla correspondiente de la base de datos del PMB. Esta funcionalidad disponible tanto para los usuarios administradores como bibliotecarios, detecta el código de centro correspondiente, realiza las consultas necesarias al AD y permite por una lado incorporar nuevos usuarios y por otro actualizar datos de interes de usuarios ya existentes como por ejemplo la cuenta de correo asignada como Identida Digital y que se usará como medio de acceso al catálogo de la biblioteca. Todo ello con las necesarias comprobaciones para evitar la inserción de usuarios duplicados.
Como complemento a la importación de usuarios del AD, se ha implementado un informe para facilitar a los administradores/bibliotecarios del PMB la detección de posibles duplicados y que de esta forma puedan “limpiar” la tabla de usuarios antes y despues de ejecutar el proceso de importación de usuarios.
Por último en cuanto a la importación de usuarios, si bien la fuente prioritaria para la obtención de usuarios es el Active Directory, entre los centros que forman parte del pilotaje hay algunos que todavia no se han incorporado al proyecto CDC y que por tanto no tienen datos disponibles en el AD. Para estos centros se ha implementado una funcionalidad que permite importar usuarios a partir de un fichero XML generado con ITACA. El funcionamiento es similar al ya comentado del AD, con la salvedad de que en el XML no se dispone de la cuenta de correo por lo que ciertas acciones llevadas a cabo en la importación desde al AD no pueden llevarse a cabo.
A parte de trabajar en los procesos de importación, tambien se ha colaborado en otras de las novedades de este periodo consistente en crear una url de acceso directo para los catalogos de las bibliotecas de los distintos centros y que evite tener que acceder primero a la página principal del PMB. Para soportar esta url se ha tenido que modificar el index.php correspondiente al catálogo para capturar el código de centro incluido en la URL y de esta forma permitir la conexión a la base de datos correspondiente.
Junto con estas dos tareas principales se han resuelto algunas consultas realizadas por los centros que participan en el proyecto y se ha colaborado en las tareas de despliegue en los entornos de DESA y PRE.
Código fuente: - httpz://subversion.gva.es/svn/pmb/pmb-ext