ENT-637887 - Asistencia proyecto de centralización PMB

Version 1
Fecha 28/02/23

# Asistencia al proyecto centralización PMB
Durante este periodo se ha continuado con la asistencia al proyecto de centralización del PMB.
En primer lugar se ha proseguido con la integración del PMB con el proyecto CDC realizando los cambios necesarios para que tanto los administradores del PMB como los gestores de las bibliotecas puedan usar su identidad digital para acceder al PMB. Con esta modificación se consigue que tanto los administradores/gestores de la biblioteca escolar como los usuarios de la misma puedan usar su identidad digital a la hora de acceder al módulo correspondiente (PMB/OPAC) a su rol. Del mismo modo a lo que ocurre con el acceso a OPAC, se mantiene la opción de poder acceder con usuario local al PMB en el caso de que los gestores de la biblioteca no dispongan de identidad digital.
El desarrollo de esta nueva funcionalidad requirió la realización de una serie de pruebas para estudiar la viabilidad de la misma, dado que PMB no contempla el acceso al módulo de gestión con usuarios de AD, por lo que se tuvo que analizar el impacto de las modificaciones necesarias para implantar este tipo de acceso.
Junto con la implantación de esta nueva funcionalidad se ha continuado dando soporte a los centros incorporados al proyecto. En este caso se ha atendido la necesidad de disponer de un informe personalizado que liste los libros más prestados para el periodo de tiempo indicado. Este informe se ha aplicado en un primer momento al centro solicitante (03004651) si bien existe la opción de que pueda implantarse al resto de centros.
Otra de las actividades realizadas en este periodo ha sido el testing del portal Zen para el OPAC. Se trata de una opción de personalización para el OPAC que lo convierte en un gestor de contenido donde incluir más información más alla de la referente al catálogo de libros disponible en la biblioteca. El resultado de las pruebas fue negativo ya que la mera activación de esta funcionalidad provoca el mal funcionamiento de la web del OPAC. De momento se ha descartado la utilización del mismo.
Por último en este periodo se ha iniciado la fase de producción del proyecto. En este momento esta fase de producción esta dirigida a los IES de Castellón de forma que pueden solicitar la incorporación al proyecto. Se ha colaborado en la definición de los procesos a seguir para atender las solicitudes recibidas en el sitema gvaSai, además de gestionar dichas solicitudes.
Código fuente: - http://subversion.gva.es/svn/pmb/pmb-ext/trunk/fuentes