Servicio centralizado de autenticación con Identidad Digital - ENT-650477

Version 1
Fecha 31/03/22

# LliureX GVA Gate. Servicio en el cliente
Durante este ticket, hemos completado la funcionalidad de esta herramienta prácticamente en su totalidad. Se ha añadido de hecho, funcionalidad que se esperaba implementar en futuras iteraciones. Queda pendiente mejorar la interacción con el usuario; Mensajes de error, ayuda, traducciones, etc. Pero antes, vamos a comentar que se ha desarrollado.
## NSS
Se ha completado el plugin de NSS que provee al sistema de los usuarios y grupos que se añaden al loguear contra el servidor remoto. En Linux/Posix, esto significa que se le suministra al sistema operativo estructuras passwd y grp. El desarrollo de este plugin ha sido bastante ágil debido al conocimiento previo que habíamos adquirido desarrollando en el pasado libnss-lliurex.
## PAM
La parte de PAM ha sido un poco mas compleja. El módulo de PAM cumple dos propósitos, autenticar al usuario y su contraseña, y comprobar que no hay ninguna restricción que le impida acceder al sistema, como por ejemplo, contraseña caducada.
El desarrollo de este plugin se ha complicado por que ha surgido un problema con el que no contábamos. PAM es una biblioteca dinámica, se ejecuta junto al proceso que lo usa compartiendo usuario de ejecución y limitado por los mismos permisos. Generalmente, las herramientas de acceso al sistema se ejecutan como usuario root, lo que permite a nuestro modulo de gozar de total acceso a recursos que el usuario corriente no puede, como por ejemplo, la base de datos donde almacenamos las contraseñas cifradas por si no hay conexión.
Realizando pruebas descubrimos que el usuario podía acceder a su sesión gráfica, pero no podía desbloquear la pantalla. Esto se debe a que la pantalla de bloqueo de KDE tiene dos particularidades: Se ejecuta como el usuario, no como root y las conexiones salientes están capadas. Por suerte, ya teníamos prácticamente implementada la cache de contraseñas así que el desbloqueo puede nutrirse de los datos locales. Para solventar que no somos root, hemos imitado lo que hace el ya probado plugin de unix. Ya que el fichero /etc/shadow está también protegido contra lectura de los usuarios corrientes, el plugin de pam_unix usa una aplicación denominada unix_chkpwd marcada con SETUID que sirve para única y exclusivamente, validar si una contraseña es correcta. Imitando este mismo truco, podemos tener un PAM ejecutándose sin privilegios y a la vez, acceder a nuestra base de datos de contraseñas.
## CLI
la herramienta cliente permanece si cambios significativos, mas que ahora, estará marcada con SETUID con lo que podrá realizar tareas administrativas, tras comprobar antes si el usuario está autorizado o no. Dada que es una herramienta pensada para tareas de administración, comprobar que el usuario efectivo es root parece mas que suficiente, en un futuro se podría emplear PolicyKit.
## Tareas pendientes
Tal y como se comenta al principio del documento, el proyecto ya ha alcanzado la funcionalidad al completo. Quedaría pendiente:
- Empaquetado
- Ayuda (–help)
- Traducciones
- Mejores mensajes de error
- Mejores tratamientos de excepciones
En general, redondear el conjunto con los pequeños detalles.
Fuente https://github.com/lliurex/lliurex-gva-gate
# GVA Gate. Servicio en la nube
Se sigue con la implementación del servicio en la nube del de autenticación. Se ha realizado una reunión conjunta con otros departamentos del SICE para definir necesidades comunes y especificas. En dicha reunión se sugirió la idea de que el servicio tuviera distintas entradas de fuentes de usuarios y que de esta forma se pudiera nutrir de distintos servicios de usuarios como por ejemplo Nausica, o incluso algún servidor propio donde tener usuarios temporales para casos excepcionales.
Esta unificación seria utilizada por servicios como LliureX, Aules o GVASai, ya que otros servicios como el de bibliotecas tendría suficiente con el servicio que ofrece actualmente el servidor Active Directory de la GVA. Para acometer este desarrollo se propone la realización de un CI.
Por otro lado, el actual desarrollo del servicio ha estado mas enfocado en la optimización de las peticiones realizadas al Active Directory y el uso de la propia cache. Ademas de esto se ha seguido completando las respuestas ofrecidas por el servidor, siendo actualmente unas respuestas bastante funcionales.
## Optimización del servicio
Durante el desarrollo del servicio y en reuniones con la parte de desarrollo del cliente, se realizaron pruebas de estrés en la cual se realizaban entre 1 y 30 peticiones simultaneas para comprobar el rendimiento del servicio. Esto dio lugar a unos resultados muy negativos, ya que una sola petición tardaba una media de 4 segundos en realizar un login, pero a medida que se iban añadiendo peticiones hasta 30 la mayoría de estas llegaba a unos tiempos de respuesta de 30 segundos.
Dicho esto, se realizaron distintas pruebas del funcionamiento del código, dando como resultado que las penalizaciones de los tiempos eran debidas a las conexiones con el servidor y mas en concreto a la fase de bind, en la cual el servicio valida si la contraseña es la correcta. Dicho esto, se plantearon distintas soluciones como extraer estas peticiones a algún servicio externo que realizara las consultas de filtrado, esta opción conseguía reducir los tiempos a la mitad. Sin embargo aun seguían siendo unos tiempos muy altos.

Con la idea de desarrollar un servicio separado que hiciera de puente se realiza un pequeño desarrollo en nodejs que realiza consultas al Active Directory, y se observa que los tiempos de validación caen de los 4 segundos a 0.3 segundos. Con este dato se realiza un análisis mas exhaustivo del alto coste de las peticiones y se descubre que los altos costes son debidos a que en cada conexión con el servidor se trae una copia de los esquemas del Active Directory, generando un retraso por petición de 2 segundos. La librería da distintas opciones para sincronizar los esquemas. Una de las opciones es no sincronizar nada, sin embargo esto genera que algunas respuestas tengan una codificación extraña y que pueda terminar generando texto codificado ilegible. Otra de las opciones de sincronizaron es realizarlo mediante un esquema que ofrece la librería para trabajar en un escenario desconectado. El attributo OFFLINE_AD_2012_R2, esta preparado para ofrecer unos esquemas por defecto desde un Active Directory Server 2012 hacia adelante. Gracias a esto, las consultas se han conseguido reducir hasta los 0.3 segundos que se ofrecían con nodejs, lo cual después de realizar de nuevo las pruebas de rendimiento da tiempos de 4 segundos para 30 peticiones simultaneas.

No obstante, para seguir reduciendo aun mas los tiempos y como ya se comento en pasadas iteraciones de este proyecto, se implementa una cache para agilizar las peticiones. De entre todas las opciones que existen (Redis, Postgress, fichero en local, etc) se decide elegir una cache en memoria sencilla. Esto es debido a que la cache que se va a almacenar no va a superar los 1500 objetos, ya que son grupos básicos de tipo de usuario (DOCENTE, ADMINSAI, ALUESO, etc) y otros que ubican al usuario en un centro mediante su código de centro ( GRP_CODIGOCENTRO ) y la información que se almacena de ellos no debería superar los 20 MB de tamaño.
Se pospone la decisión de la implementación de cache para usuarios, ya que esta si sera bastante mas significativa, e implicaría otro servidor tipo memcache o redis para almacenar estos datos.
## Respuestas a las peticiones de login
Siguiendo con el desarrollo del servicio en si, se han implementado las distintas consultas para conocer los grupos a los que pertenece un usuario. Gracias a esto se puede tener un funcionamiento básico de una petición de identificación. Actualmente se devolverá toda la información del usuario, y ademas se devolverá el grupo principal y los grupos secundarios a los que pertenece.

El grupo principal en este caso sera Domain Users, mientras que los grupos restantes son los definidos por la GVA. En esta parte faltaría por añadir los grupos necesarios por LliureX, que serian teachers y students.
## Tareas pendientes
Actualmente el servicio es a grandes rasgos funcional. Ofrece las respuestas que ofrecera el servicio una vez este finalizado, por lo que las modificaciones que se han de realizar son meramente de los datos que devolverá y sobre rendimiento del servicio. En el punto de los datos hay que resolver la problemática de los grupos, ya que actualmente se esta usando SSSD y este hace un calculo del ID numérico mediante una formula que no esta completa en el momento de escribir esta documentación. Sin embargo esto solo debería afectar una vez este en producción este servicio. Otro de los datos que cambiara sera la pertenencia a grupos, ya que falta añadir los grupos teachers y students necesarios para lliurex.
Otro punto sobre el que se ha de trabajar es sobre la cache, pero para esto se han de realizar pruebas sobre el rendimiento, ya que la cache que faltaría por implementar como se ha comentado anteriormente ya requeriría de un servidor extra para su funcionamiento.
Por otro lado, como se ha comentado en la introducción del servicio, durante la reunión con otros servicios del SICE se planteo que gva-gate tuviera distintas fuentes para nutrirse de usuarios, por lo que habría que modificar un poco el código para que esta funcionalidad estuviera disponible.