ENT-651675 - Asistencia proyecto de centralización PMB

Version 1
Fecha 30/03/23

# Soporte PMB Centralizado
Durante este periodo se ha continuado dando soporte al proyecto de centralización del PMB.
Se han atendido los tickets recibidos en GVASAI para registrar las peticiones de los IES de Castellón interesados en incorporarse al proyecto. Además se ha gestionado aquellos tickets recibidos que se han recibido pero que no forman parte de la fase actual del proyecto o que hacian referencia a otros proyectos.
En cuanto a la incorporación de nuevos centros al proyecto se ha colaborado en la validación de las copias de seguridad remitidas por los centros para su importación. Asi mismo se han realizado las tareas necesarias para la finalización de la incorporación de los centros procesados (en total 4 en este periodo) en el entorno de Desarrollo.
Se ha tratado tambien la incidencia relacionada con el fallo de la utilidad disponible en el PMB para obtener la portada de los libros que se muestra en las búsquedas del OPAC y PMB. Trás analizar el problema se comprobó que el servicio usado hasta la fecha para obtener las portadas (ofrecido por Amazon) ya no está disponible de ahi el mal funcionamiento reportado. Se ha trabajado en buscar un servicio alternativo (https://covers.openlibrary.org) si bien hasta la fecha no se ha conseguido que funcione en los entornos de DESA y PRO a pesar de que en instalaciones locales del PMB funciona sin problema.
Por último se ha atendido la petición de uno de los centros participantes en el proyecto para modificar sus opciones por defecto usadas a la hora de registrar nuevos ejemplares al PMB.