Servicio centralizado de autenticación con Identidad Digital - ENT-660600

Version 1
Fecha 27/04/23

# Propuesta del proyecto EDUAUTH
Tras la reunión con el departamento del SICE se decide crear el documento CONFIE con el que definir el alcance y las necesidades que tendrá el proyecto. Para ello se acuerda una reunión entre los técnicos de LliureX y los responsables del proyecto LliureX para escribir conjuntamente el documento.
Durante dicha reunión surge la propuesta de usar no solo los servicios de LDAP del CDC y el LDAP de NAUSICA, sino también acceder al Tenant de educación de Azure. De esta forma se podrian obtener mucha mas información como grupos de pertenencia o grupos generados por los docentes, la cual se podría utilizar para nuevas funcionalidades tanto en el servicio de autenticación como en otros servicios de LliureX.
# Acceso al Tenant de educación
Como se ha comentado en el punto anterior, se ha solicitado el acceso al Tenant. Para ello se realizo una reunión con el responsable de la gestión de dicho Tenant, con el cual se tramito la creación de una aplicación en Azure con la cual se realizara la obtención de datos del usuario y también se permitirá obtener un token para realizar single sign on. Este token se ha solicitado para realizar pruebas para conseguir montar las carpetas del usuario de One Drive sin necesidad de introducir su usuario y contraseña
# Mejoras en el rendimiento de las consultas
A fin de reducir las consultas realizadas se ha implementado una cache menor, la cual se aloja en memoria. Dicha cache se encarga de almacenar la información de los grupos como son su nombre y su identificador. Sin embargo se esta valorando la opción de hacer un cacheado de usuarios, dado que este servicio puede ser accedido por múltiples servicios. Esto aliviaría el acceso a los distintos servicios de usuarios y agilizaría las respuestas, por lo que seria beneficioso para el propio servicio.
Para conseguir esto se plantea usar REDIS para dicho fin. Por el momento solo se han realizado distintas pruebas para valorar sus posibilidades.