GESTIC-488837 - Gestion remota

Version 1
Fecha 27/07/23

# Sistema de gestión remota para Lliurex
Durante este periodo y continuando el proceso de implantación del servicio para el control de los ordenadores Foreman/Salt ha sido instalado y configurado el servicio de auto-registro de equipos en preproducción.
Han sido realizadas las pruebas sobre equipos de prueba reales en el entorno de Consellería validando el comportamiento del servicio, resultando unas pruebas satisfactorias.
Ha sido solicitado el servidor hardware definitivo para el servicio de producción quedando a la espera de su aprobación y puesta a disposición para replicar el entorno de preproducción actual.
Han sido ajustadas las plantillas de inicialización de equipos Foreman para solucionar algunos problemas en la inicialización de algunos equipos.
Han sido ajustados los ajustes del servidor Foreman/Salt en preproducción para poder ser reactivo al evento de arranque de los diferentes equipos cliente y realizar determinadas acciones.
Quedará pendiente cuando todos las peticiones sean aprobadas la posible configuración y pruebas del servidor de producción según el estado en que este sea puesto en funcionamiento (una máquina con sistema operativo nuevo o bien una clonación del sistema de preproducción).
Ha sido creado el repositorio (no publico, dada la naturaleza y tipología del proyecto) (https://github.com/lliurex/register-service) dentro del repositorio github del proyecto con todo el código del cliente y servicio de auto-registro de equipos.