Lliurex development team:
- Héctor Garcia
- Raul Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juanma Navarro
- Enquique Medina

Mantenimiento LliureX 16 y migración a LliureX 19
17 de Octubre de 2014
Versión 1
23 de Abril del 2019
Versión 1

# Bug tamaño de base de datos LDAP
A través de una incidencia de los foros se nos notificó que a partir de un cierto numero de usuarios, la base de datos de LDAP se bloqueaba y no permitía más escrituras. Una vez replicado el error, se ha detectado que la propiedad olcDbMaxSize tiene un valor por defecto lo suficientemente bajo como para que deba ser configurado en la inicializacion de los servidores LliureX.

Para solucionar este problema se ha actualizado por una parte la librería de LDAP de inicialización del servidor para que las nuevas inicializaciones tengan un limite mayor. Por otro lado, se ha de actualizar dicha propiedad en los servidores ya inicializados. Para ello, se ha utilizado un one-shot de n4d que actualiza el valor de la propiedad en la actualización del sistema en caso de que el servidor este inicializado.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-ldap
Github:
https://github.com/lliurex/n4d-ldap

# Actualización de los certificados de Macrolan
Se ha actualizado el paquete de certificados de la macrolan de los centros educativos para que el navegador pueda acceder a la red de manera correcta sin tener que aceptar certificados expirados.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-certificates
Github:
https://github.com/lliurex/lliurex-certificates

# Bug de certificado caducado en n4d y su uso en admin-center
Se ha detectado que la caducidad del certificado autogenerado de n4d en las instalaciones mas antiguas de LliureX 16 empieza a estar en el limite de caducidad. Por ello se ha lanzado una actualización para, primero regenerar el certificado y que no de problemas y, segundo, aumentar el tiempo de vida al generarlo.
También se ha aprovechado para actualizar la lectura de dicho certificado en admin-center. Dado que el certificado es autofirmado, admin-center ignora que pueda estar caducado.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d
http://svn.lliurex.net/xenial/admin-center
Github:
https://github.com/lliurex/n4d

# Soporte para netinstall en sistemas Lliurex 19 - Bionic
Para prestar soporte a instalaciones por red la nueva versión Lliurex19 (Bionic) han sido modificados diferentes paquetes relacionados que proporcionan funcionalidades relacionadas con los instaladores.
Los paquetes afectados son:

- N4d-lliurex-mirror:
  Se han corregido errores y ajustadas urls para el funcionamiento de la herramienta lliurex-mirror y admin-center-lliurex-mirror que permiten replicar en el aula el repositorio principal alojado en http://lliurex.net/bionic. También se han creado los perfiles para repositorios llx19 que son utilizados por los otros paquetes relacionados con lliurex-mirror.
- Lliurex-keyring:
  Se han simplificado las ejecuciones post-instalación, ahora se distribuyen las claves en formato keyring binario las cuales pueden ser utilizadas directamente por la herramienta de verificación de paquetes.
  También se distribuye el paquete en formato udeb (capaz de ser utilizado en la construcción del instalador por red)
- Llx-netinstall:
  Se han ajustado y simplificadas las dependencias de paquetes separando el contenido en múltiples paquetes que permitan la actualización parcial de los diferentes componentes que permiten lanzar el sistema de instalación por red, permitiendo actualizaciones mas ligeras.
- Netinstall-boot:
  Se han separado todos los menús de instalación por red, así también son utilizadas plantillas que permiten optimizar las modificaciones y el uso en diferentes arquitecturas con modificaciones mínimas. Ahora este paquete es multi-arquitectura lo cual permite la instalación parcial y opcional según la arquitectura.
  Se han añadido mas opciones sobre el menú “expert-install” que permiten realizar test de memoria u obtener información del sistema que está arrancando.
- Netinstall-kernel:
  Actualizados los instaladores amd64 (y i386, que aunque no se empieza soportando , puede ser necesario) para realizar las instalaciones con base Lliurex19 Bionic.
  También se ha preparado el instalador para posibilitar instalaciones directamente desde el repositorio principal (http://lliurex.net/bionic) desde internet además del método predefinido (“mirror” del aula).
  Ahora este paquete es multi-arquitectura lo cual permite la instalación parcial y opcional según la arquitectura reduciendo el tamaño de instalación a la mitad.
- Netinstall-seeds:
  Se han corregido y añadido las preguntas de pre-configuración para el instalador por red del sistema, también han sido eliminados ficheros de distribuciones anteriores que estaban obsoletos y dificultaban la localización de donde añadir determinados ajustes.
- Lliurex-preseed-common:
  Se han añadido preguntas que permiten instalaciones desatendidas de todos los paquetes que conforman los diferentes sabores de la distribución.
- Llx-bootmanager:
  Se han añadido opciones nuevas al arranque por red como la posibilidad de arranque en dos modos:
  - pxe (nativo): Mas rápido, utiliza el subsistema tftp que ofrece el servidor para obtener los ficheros necesarios y comenzar la instalación.
  - ipxe (compatibilidad): Mas compatible, utiliza el subsistema tftp y http que ofrece el servidor para obtener los ficheros necesarios y comenzar la instalación.
    Se han eliminado ficheros obsoletos y reorganizados los ficheros para evitar redundancia y claridad en la instalación del sistema, ahora son utilizados enlaces a los ficheros de los paquetes instalados en el sistema.
- Pxelinux:
  Pxelinux es el gestor de arranque desde una tarjeta de red, en esta release se ha empaquetado la última versión (6.04), la cual presta funcionalidad y pasa a sustituir la versión obsoleta proporcionada anteriormente la cual no había podido ser actualizada debido a la falta de funcionalidades necesarias en versiones (< 6.04). Mediante este empaquetado, puede ser utilizada por las diferentes sistemas de arranque por red sin tener que proporcionar de forma independiente por el paquete, facilitando su posterior mantenimiento y actualización.
- Syslinux:
  Con el empaquetado y uso de versiones actualizadas de este paquete, el cual provee módulos para el gestor arranque por red se amplían las características que puede ejecutar el gestor de arranque.
  También se evita la distribución de ficheros por diferentes paquetes simplificando y evitando la redundancia y claridad de los ficheros instalados.
- Ipxe:
  Permite el uso de un gestor de arranque genérico open-source para un modulo de compatibilidad con múltiples tarjetas de red y protocolos , similar a pxelinux pero que permite el funcionamiento a tarjetas de red que con el anterior pueden no funcionar.
  Estas nuevas versiones del gestor de arranque permitirían en un futuro si fuera necesario la instalación por red de sistemas que utilicen UEFI.
Respecto a la instalación por red propiamente, han sido probadas las ejecuciones que vienen siendo ofrecidas en sistemas Lliurex en el modelo de aula, los cuales permiten la instalación de versiones cliente y escritorio.

Repositorios relacionados:
https://github.com/lliurex/lliurex-mirror
https://github.com/lliurex/llx-netinstall
https://github.com/lliurex/llx-bootmanager
https://github.com/lliurex/lliurex-preseed
https://github.com/lliurex/netinstall-kernel
https://github.com/lliurex/netinstall-seeds
https://github.com/lliurex/netinstall-boot
https://github.com/lliurex/ipxe
https://github.com/lliurex/syslinux
https://github.com/lliurex/lliurex-keyring

# LliureX-Up: actualizar clientes desde internet
En el modelo LliureX los clientes se actualizan por defecto contra el mirror del servidor ya que suele ser habitual que los clientes no dispongan de conexión a internet.
En ocasiones puede ocurrir que se intente actualizar los clientes de un aula, pero no se disponga de un mirror en el servidor. En estos casos no sería posible actualizar estos equipos.
Para estos casos en la nueva versión 19 de LliureX, se ha modificado LliureX-Up (la herramienta disponible para actualizar el sistema) con una una funcionalidad que comprueba si existe o no un mirror en el servidor y en caso contrario ofrece al usuario la posibilidad de incluir los repositorios de lliurex.net de forma que los clientes puedan ser actualizados.

Código fuente:
https://github.com/lliurex/lliurex-up
# PMB: mejoras en creación de tejuelos
Durante este período se ha procedido a:
Revisar el código de las distintas opciones disponibles en el PMB para la generación de los tejuelos.

Todos los cambios realizados para esta release están descritos en el apartado “Release3: Implementación de nuevas funcionalidades versión 5.0.4 (Marzo-Abril 2019)”
Los detalles de la modificación pueden consultarse en el siguiente documento:
http://svn.lliurex.net/xenial/pmb5.0/trunk/doc/09_doc_adicional/DOCUMENTACION_MIGRACION_PMB_50.odt

Código fuente:
http://svn.lliurex.net/xenial/pmb5.0/trunk/fuentes/

# Actualización permisos ejecución zomandos
A la hora de definir un zomando es necesario especificar que grupos de usuarios pueden visualizar y ejecutar los zomandos.
Debido a cambios en la configuración de los grupos realizada por Ubuntu ha sido necesario revisar todos los zomandos implementados hasta la fecha para actualizar la relación de grupos autorizados en cada uno de ellos para sustituir el grupo “adm” por el grupo “sudo”.
Con este cambio se evita que usuarios pertencientes a grupos no autorizados puedan realizar ciertas acciones que pueden afectar a la estabilidad del sistema.
La revisión se ha operealizado tanto para la versión 16 como para la futura versión 19 de LliureX.
Se muestra a continuación la relación de paquetes (que instalan zomandos) revisados:
- bell-Scheduler	- asian-input-support	- printa	- Jclic
- lliurex-openmeetings	- lliurex-freeradius	- llx-network-config	- lliurex-cssh
- lliurex-java-panel	- lliurex-conky	- lliurex-easy-sites	- lliurex-moving-editor
- export-web-sites	- home-eraser	- lliurex-perfireset	- lliurex-cdlocker
- lliurex-shutdowner	- panel-design-manager	- lliurex-up	- open-sysclone
- dpkg-unlocker	- llum	- lliurex-mirror	- lliurex-remote-installer
- dr-valentin	- lliurex-backup	- lliurex-owncloud	- lliurex-nextcloud
- zero-server-wizard	- n4d-network	- zero-lliurex-transparent-proxy	- zero-lllurex-sketchup
- zero-lliurex-s4a	- zero-lliurex-pmb	- zero-lliurex-openboard	- zero-lliurex-mirror-redirect
- zero-lliurex-jclic-biblio	- zero-lliurex-gearth	- zero-lliurex-flavours	- zero-lliurex-cmaptools
- zero-lliurex-clientize	- zero-lliurex-arasuite	- zero-lliurex-adobereader	- zero-lliurex-adobeair
- zero-lliurex-smart	- zero-llurex-installers

Código fuente:
- LliureX 16: http://svn.lliurex.net/xenial/
- LliureX 19: https://github.com/lliurex
# Dpkg-Unlocker: detectar bloqueos de Apt-Daemon
Durante este periodo se ha detectado que la herramienta Dpkg-Unlocker no reflejaba de forma correcta el estado de Apt (Sistema de gestión de paquetes) y de Dpkg ( sistema de paquetes de debian) cuando el servicio Apt-Daemon realizaba acciones sobre ambos sistemas.
Para solventar este hecho se ha procedido a implementar una nueva función en Dpkg-Unlocker que permite detectar las interacciones de Apt-Daemon con Apt y Dpkg mejorando de esta forma la información que recibe el usuario sobre el estado de ambos sistemas.
El cambio se ha implementado tanto para la versión 16 como para la futura versión 19 de LliureX.

Código fuente:
- LliureX 16: http://svn.lliurex.net/xenial/dpkg-unlocker/trunk/fuentes/
- LliureX 19: https://github.com/lliurex/dpkg-unlocker
# Zomando instalación DNIe en Firefox y Thunderbird
Tras la publicación de las nuevas versiones del navegador Mozilla Firefox y del gestor de correo electrónico Thunderbird el asistente para la configuración del DNI electrónico y dejó de funcionar correctamente.
Tras detectar este problema se realizaron varias pruebas que permitieron encontrar la solución al mismo. A partir de la solución encontrada se ha procedido a corregir el zomando de instalación del DNI electrónico disponible en LliureX 16. Además se ha aplicado la misma solución al zomando que configura la tarjeta de firma electrónica de la ACCV de forma que ambos certificados puedan ser utilizados en LliureX 16.
Por otro lado se ha migrado el zomando de instalación del DNI electrónico a la nueva versión 19 de LliureX.

Código fuente:
- LliureX 16: http://svn.lliurex.net/xenial/zero-lliurex-dni/trunk/fuentes/
- LliureX 19: https://github.com/lliurex/zero-lliurex-dni

# LliureX-Up: Botón de actualizar página de detalles
LliureX-Up consta de dos páginas. La página principal muestra información sobre la versión disponible para actualizar el sistema y que permite ejecutar y realizar el seguimiento del proceso de actualización. La página de detalles muestra la relación detallada de los paquetes que serán instalados o actualizados junto con el control de cambios de cada uno de ellos.
Para mejorar la usabilidad de la aplicación se ha modificado la página de detalles para incluir un nuevo botón que permite lanzar el proceso de actualización antes de volver a la página principal.
Esta modificación se ha realizado tanto para la versión 16 como para la futura versión 19 de LliureX.

Código fuente:
- LliureX 16: http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-up/trunk/fuentes/
- LliureX 19: https://github.com/lliurex/lliurex-up
# Desarrollo nuevo LliureX-Easy-Sites
LliureX-Easy-Sites es una herramienta disponible en LliureX que permite al usario crear de forma sencilla sitios web en la principal del servidor para que puedan ser consultados desde los equipos clientes conectados al mismo. De esta forma pueden “distribuirse” por ejemplo contenidos digitales u otro tipo de contenido útil a la hora de impartir clase.
De cara a la nueva versión 19 de LliureX se ha procedido a rediseñar por completo la aplicación para aumentar la funcionalidad de la misma y aprovechar para homogenizar su aspecto gráfico con el resto de aplicaciones.
Entre las nuevas funcionalidades incluidas en la aplicación se encuentra por ejemplo la posibilidad de personalizar la imagen identificativa del sitio web que se mostrará en la página principal del servidor. Permite editar los sitios ya creados incluyendo la posibilidad de añadir nuevo contenido al mismo así como ocultar/mostrar el sitio en la página principal del servidor. Señalar que se ha incluido la posibilidad de crear y editar sitios desde los equipos clientes.
También se ha incluido una acción que permite crear un sitio web haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una carpeta.

Código fuente:
https://github.com/lliurex/lliurex-easy-sites
# Firefox ESR
En este sprint se ha personalizado y compilado la última version de firefox ESR (52.9) con soporte para java y flash.
No es la última versión disponible de ESR pero si la última con soporte para los plugins mencionados. La personalización ha consistido en modificar el ejecutable para que pueda tanto ejecutarse junto a las versiones recientes de firefox como para dotarle de una imagen diferente a fin de que el usuario pueda diferenciar claramente cual de ambos navegadores (ESR o firefox actual) está utilizando. A su vez también utiliza un directorio distinto para instalar los plugins y las distintas personalizaciones que realice el usuario.
Incluye los lenguajes castellano y valenciano por defecto.

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/bionic/firefox-esr/trunk/fuentes/

# Appimage Manager
Appimage es un formato autocontenido para distribuir aplicaciones en Linux (al estilo de los dmz de macos). En Lliurex se soporta este formato desde la versión 16 y está integrado dentro de la tienda de aplicaciones LliureX Store.
Sin embargo después de analizar el proceso de instalación y ejecución de las appimage se llega a la conclusión de que es conveniente darle más visibilidad en el sistema ya que en ocasiones su uso podía quedar oculto al usuario. Con este propósito nace la aplicación Appimage Manager que es un gestor para los ficheros appimage desde el que podemos tanto ejecutarlas como eliminarlas del sistema.
A su vez se incluye también una acción en el menú contextual del sistema que permita instalar las appimages a nivel sistema (en principio se instalan por uusario) para que estén disponibles para todos los usuarios.
Pantalla de gestión:

Pantalla de instalación:

Opción de menú contextual:
Pantalla de personalización del desktop:

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/bionic/appimage-manager/trunk/fuentes/

# DeskEdit
A lo largo del año llegó la propuesta por parte de algunos usuarios de poder modificar o agregar los ficheros *.desktop del sistema a fin de poder reorganizar comodamente el menú de aplicaciones. Con este propósito nace DeskEdit, una aplicación sencilla que permite tanto agregar como modificar ficheros *.desktop existentes.
El funcionamiento es muy sencillo. Tan solo hay que indicar el nombre que queremos mostrar en el menú, la ruta al ejecutable, la descripción, el icono y las categorías en las que queremos que se muestre

F

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/bionic/deskedit/trunk/fuentes/

# Rhythmbox Tray Icon (Xenial)
La aplicación Rhyhmbox para la reproducción de música no incluye por defecto un icono en la barra de aplicaciones para controlarla. Se decide empaquetar un plugin del mismo que ofrece esta funcionalidad para mayor comodidad de los usuarios.

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/xenial/rhythmbox-tray/trunk/fuentes/

# First Aid Kit
Se han añadido nuevas mejoras y funcionalidades a uno de los proyectos que mas ayuda pueden aportar a los usuarios a la hora de resolver fallos o problemas que se pueden encontrar en el día a día.

La primera funcionalidad añadida destacable es la que nos permite el reinicio del servicio de la red, una funcionalidad que nos evita tener que ir a la terminal y conocer los comandos para reiniciar el servicio .

Otra de las funcionalidades añadidas es la que corresponde con la modificación de los repositorios, pues hemos añadido un acceso al gestor de repositorios:

Una de las funcionalidades mas interesantes es la que hace referencia al kernel, un módulo desde el cual vamos a poder ver los kernels instalados, ver los kernels disponibles, instalar o desisntalar el que deseemos así como seleccionar uno por defecto para el arranque.

Por último otro de las novedades es la que hace referencia a /NET, un módulo que se si eres un server, conecta con el sistema de ficheros en /net permitiendote solventar los problemas que se puedan derivar en estos ficheros con sus ACLs o bien en la regeneración de carpetas locales de los usuarios.

http://svn.lliurex.net/xenial/first-aid-kit/trunk/fuentes/
http://svn.lliurex.net/bionic/first-aid-kit/trunk/fuentes/

# Tema SDDM
Uno de los detalles detectados que interesaria cambiar en LliureX 19/Ubuntu Neon 18,04 es la configuración del gestor de entrada SDDM. Con la configuración por defecto, el selector de usuario muestra el listado de usuarios de forma gráfica.

Esta funcionalidad en el modelo del aula resultar incomoda la hora de hacer login dado que puede haber un gran numero de usuarios, por lo que se ha buscado un tema que, por lo pronto, solo presente un formulario de login en el que se tenga que rellenar usuario y password.

Dado que aun estamos a la espera de recibir un nuevo diseño de fondos y logo, tanto la parte estetica, como finalizar detalles tales como la selección de idioma, el gestor de entrada tendra que recibir mas trabajo en sucesivos periodos de desarrollo.

Fuentes:
https://github.com/lliurex/breeze-text-only

# Migración y cambios de paquetes varios en LliureX 19
Durante este periodo, este es el listado de paquetes que han sido migrados o recibido modificaciones menores:

TaskScheduler
Lliurex-gdrive
zero-lliurex-flavours
lliurex-java-panel
zero-lliurex-openboard
zero-lliurex-jclic-biblio
zero-lliurex-adobereader
zero-lliurex-sketchup
zero-lliurex-smart
zero-lliurex-gearth
zero-lliurex-clientize
zero-lliurex-arasuite
zero-lliurex-pmb
n4d-ldap
lmd
zero-lliurex-s4a
n4d-server-plugins
n4d-netfolders
lliurex-nextcloud
lliurex-shutdowner
hwdetector
lliurex-cdlocker
dr-valentin
dr-valentin-common
dr-valentin-client-common
dr-valentin-server-common
lliurex-freeradius
lliurex-conky
lliurex-moving-core
lliurex-apt2
mrpdi-gui
lliurex-store
lliurex-custom-xrdp
lliurex-cups-client
n4d-homecleaner
lliurex-lab
disable-apparmor
home-eraser
llx-ltsp-xrandr
zero-center
bell-scheduler
n4d-lliurex-base
firefox-locale-ca-va
n4d-proxy
lliurex-certificates
llx-netinstall
firefox-esr
omnitux
repoman
zero-lliurex-installers
zero-lliurex-cmaptools
lliurex-up
dpkg-unlocker
lliurex-homework-harvester
arduino-ide
llum
zero-server-wizard
lliurex-mirror
n4d-network
lliurex-perfilreset
lliurex-cssh
n4d
casimir-editor
lliurex-moving-editor
zero-jclic-reports
zero-lliurex-transparent-proxy
llx-network-config
calamares-lliurex-settings
classroom-mountmode
jclic
lliurex-meta
lliurex-artwork-defaults
zero-lliurex-dni
epi
python3-app2menu
appimage-manager

Git:
https://github.com/lliurex