Lliurex development team:
- Héctor García
- Raúl Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juan Manuel Navarro

Sprint
(01-10-18/31-10-18)
26 de Febrero de 2018
Versión 1
26 de Octubre del 2018
Versión 1

# Jornadas TIC Gandía 2018
LliureX tuvo la oportunidad de particiapar en el Congreso TIC celebrado en Gandía donde pudimos exponer detalles sobre diferentes aspectos del proyecto.
Desde el equipo técnico se presentaron los siguientes talleres:
- Administración del Aula LliureX: Taller práctico donde se presentaron las herramientas de administración del aula LliureX 16, tanto a nivel de gestión de usuario, como de gestión de hardware/software.
- LliureX y el mundo de la radio: Como crear un estudio de radio con las herramientas que LliureX distribuye. ( http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500019738652&name=DLFE-1531895.pdf )
- LliureX multimedia: Demostración de las herramientas profesionales que se distribuyen en la versión de multimedia enfocada a realizar trabajos mas profesionales en el ámbito de música, de edición de vídeo, fotografía o dibujo. ( http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500019738652&name=DLFE-1531890.pdf )
- Perdiendo el miedo a LliureX: Dar a conocer los diferentes sabores de LliureX, su utilidad y como instalarlos fácilmente, o ser usados sin necesidad de ser instalados. ( http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500019738652&name=DLFE-1531893.pdf )
- Colaborando con LliureX: Charla destinada a todo aquel que quiera colaborar con el proyecto LliureX y no sabe por donde empezar, No es necesario tener un nivel técnico alto, simplemente ganas de aportar cosas. ( http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500019738652&name=DLFE-1531894.pdf )

# Forzar la habilitación de arranque por red en desktops en infantil
Algunos PCs tienen deshabilitado el Wake On Lan en la bios por defecto. Aunque dicha opción no es posible cambiarla de manera permanente, el sistema es capaz de marcar su activación para el próximo arranque, por lo que se ha habilitado un servicio que en cada arranque deja marcada dicha opción en la configuración de la tarjeta de red para que pasado el primer arranque, siempre este disponible dicha funcionalidad.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-wol-enabler/trunk/fuentes

# LliureX Conky – Eliminación de warnings en xsession por lineas con formato erróneo
En las habituales pruebas del modelo de aula que se realizan periódicamente se ha detectado que los ficheros de configuración del panel informativo Conky tienen errores de formato en sus primeras lineas.
Se repasaron las configuraciones de servidor y cliente y se solventaron los errores, para así eliminar el aviso de error en el fichero de log .xsession-errors.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-conky/trunk/fuentes

# Mejorada la comprobación de cliente ligero o pesado para el uso o no de compiz en la sesión
Dado que los clientes que son usados como clientes ligeros no tienen una especial potencia gráfica, se habilito un script de inicio de sesión que, en caso de detectar que el usuario se encuentra en un cliente ligero, se fuerza el uso de marco en vez de compiz.

En las habituales pruebas periódicas del modelo de aula, se ha detectado que esta comprobación puede devolver un estado erróneo en clientes pesados, dado que carecen de las variables de entorno de LTSP. Se ha solventado la comprobación para que en caso de no encontrar dichas variables, respete la configuración del usuario y no devuelva ningún estado de error, consiguiendo no registrarlo en el fichero de log .xsession-errors.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-artwork-defaults/trunk/fuentes

# Cambio de repositorios de instalación de Flash en Ubiquity
Dado que, en primer lugar la licencia lo impide y en segundo, que Flash tiene fecha de caducidad, se están dando los pasos necesarios para eliminar Flash de las instalaciones LliureX. Aun así, se añadió la opción, tanto en Ubiquity (instalador del sistema) como en el Centro de Control de LliureX (zero-center), de instalar Flash manualmente.

El siguiente paso es eliminar Flash de los repositorios LliureX. Esto implica que la instalación de Flash a través de Ubiquity ha de habilitar los repositorios de software privativo de terceros que Ubuntu mantiene. Es por ello por lo que se ha modificado el panel de instalación de Flash en el Ubiquity para que, una vez marcado, en vez de confiar en la existencia de dichos paquetes en el repositorio de LliureX, habilite los repositorios de terceros de Ubuntu en tiempo de instalación del sistema.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-ubiquity-addons/trunk/fuentes

# Aplicación para personalizar la configuración por defecto del sistema de los paneles de escritorio
Durante las jornadas TIC se observo que los usuarios necesitan una manera fácil de sobrescribir la configuración de paneles del sistema para aplicar en todo el aula.
Por ello se ha desarrollado la aplicación panel-design-manager.

La aplicación permite a un usuario administrador diseñar en su propia sesión la configuración de paneles deseada, y una vez esta lista, desde la aplicación se presiona el botón ‘Copiar’ para copiarla, definir si queremos arrancar o no plank por defecto, y si se desea que los clientes del aula repliquen dicha configuración automáticamente.
La gui se encuentra en el paquete panel-design-manager, el paquete n4d-paneldesignmanager-server controla la configuración y su replicación. Por último, n4d-paneldesignmanager-client recibe la configuración automáticamente y la aplica en los clientes cuando es necesario.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/panel-design-manager/trunk/fuentes

# LliureX-Store: Carga de paquetes relacionados en un hilo por separado
Para aliviar la carga de interfaz gráfica de LliureX Store a la hora de mostrar detalles de un paquete en particular, se ha separado la carga de información de la carga de la consulta de paquetes relacionados para que esta última no impida la aparición de la información general y así la respuesta de la GUI al usuario sea más rápida.

Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-store/trunk/fuentes

# Lliurex-Store: Múltiples mejoras
LliureX Store es un proyecto importante en el que es clave la experiencia del usuario. Debido a en este sprint se ha hecho especial hincapié en mejorar y optimizar los tiempos de carga y consulta de aplicaciones por parte del usuario.
Puntos en los que se ha trabajado:

1.1) Snap:
El soporte de snap en Xenial no está todo lo pulido por parte de Ubuntu que cabría esperar lo que da pie a pequeños pero incómodos bugs que por un lado afectan directamente a la experiencia de usuario y por otro lado obligan a añadir complejidad a la lógica de la Store a la hora de lidiar con paquetes snaps.
En este sprint se ha añadido soporte multihilo para el plugin de Snap a fin de reducir los tiempos de carga de las aplicaciones y de poder realizar las consultas al demonio de Snap en paralelo ya que fallos en el mismo a la hora de realizar sus propias consultas demoraban más de lo que aceptable en determinadas ocasiones. De esta forma se mitiga esa demora consiguiendo que en general el trabajo con snap sea lo más fluido posible.
1.2) Paquetes deb:
Se ha eliminado la consulta para obtener las dependencias de un paquete *deb ya que por un lado y en el contexto de una Store es información superflua para el usuario y por otro lado ralentizaban la búsqueda de información en torno a un segundo por cada paquete.
1.3) Carga de catálogos:
La carga de catálogos de software se realizaba en forma secuencial, cargando primero el catálogo del repositorio oficial de Lliurex y posteriormente los catálogos de los formatos de paquetería soportados por los plugins de la sotre (en este momento snap y appimage). Se ha cambiado el mecanismo para que los plugins carguen los catálogos en paralelo mediante el uso de hilos lo que mejora los tiempos de arranque del programaa cambio de añadir carga a las operaciones de I/O y a la red.

1.4) Implementación de un sistema de caché:
Pese a que la información de los snap y los paquetes appimage ya se cacheaba (ya que había que adaptar la información proveida por los mismos al estándar de metadaros de appstream) en este sprint se ha implementado un sistema de caché basado en sqlite donde se almacena toda la información que requiere búsquedas externas a appstream. De esta forma a la hora de mostrar la información de un paquete primero se busca en la caché para obtenerla antes de realizar otras consuiltas que consumen más tiempo como interactuar con PackageKit, acceder a internet para obtener información de un appimage o atacar al demonio de Snap.
Está caché se va rellenando conforme la aplicación se está ejecutando y está pensada para que no penalice la experiencia de usuario añadiendo una carga de trabajo mínima a la aplicación.

Enlace a subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-store/

# Primera aproximación de Isos de Bionic personalizadas con paquetes de LliureX en Mate y KDE
En anteriores tareas se han detectado ciertos problemas con los paquetes de xenial sobre la nueva distribución Bionic de Ubuntu. Como se comento se realizaron ciertos metapaquetes para tratar de ofrecer un prototipo funcional sin tener en cuenta la estabilidad o la correcta configuración de estos servicios. Como muestra tenemos el servicio de red, que anteriormente funcionaba mediante la escritura del fichero /etc/network/interfaces , pero Ubuntu en Bionic ha introducido una capa de abstracción llamada Netplan. Cuando se realizaron las anteriores pruebas esta configuración no se tenia en cuenta y se trataba de configurar la red de una forma mas burda. Después de analizar el comportamiento de la red en Bionic junto con la nueva capa de abstracción Netplan, se han analizado los casos en los cuales un servidor arranca en modo live en una iso para que funcionara correctamente, también para que funcionara una vez instalado y obviamente una vez se ha lanzado el configurador del server.
Otro de los puntos que se ha tratado ha sido la inclusión por defecto de calamares. Para ello se han tenido que realizar unas semillas preliminares, unas con el escritorio de KDE y otras con el escritorio de Mate. Haciendo uso de los metapaquetes temporales client-dirty-meta y server-dirty-meta y junto con los metapaquetes lliurex-meta-mate-desktop y lliurex-meta-desktop ( Este contiene el escritorio KDE), se han realizado isos mas actualizadas que contienen los paquetes de updates de ambos escritorios junto con los cambios antes comentados.
ISOS:
https://mega.nz/#F!UhdEABoS!OitnfePQ5js9pAaVF2emqA

# Export-web-sites: Solventar carga de modulos de Apache
Hemos notado que si se quisiera exportar el Moodle de un server exclusivamente, y que este no tuviese mas servicios de Apache instalados, se puede producir un error de Apache pues se pretende usar un módulo de proxy que no esta activo por defecto. Con lo que hemos realizado una actualización que no solo se preocupa de realizar bien la exportación sino que además si alguien tuviese el problema con un Apache caído se encargaría de solucionarlo.
Por otro lado se ha mejorado la exportación del Moodle a una segunda tarjeta de red, permitiendo el acceso a ciertos módulos que parecía que no se podían acceder, o bien que no se mostraban correctamente o como se esperaba.
Aún así se ha perfeccionado la función de carga de módulos de Apache y se ha preparado el código para una futura mejora en la integración de todos los servicios de Jclic, Moodle y PMB.

http://svn.lliurex.net/xenial/export-web-sites/trunk/fuentes/

# Atención a foros
La atención a los foros es fundamental para dar un buen soporte al usuario, problemas que en muchos casos hemos de contrastar que se producen y bajo que circunstancias. En esta ocasión hemos de destacar problemas que se han presentado sobre:
- Importación de ficheros con problemas de PMB
- Problemas con /net en sistemas migrados de LliureX 15
- Instalación de software ajeno a LliureX y aun no soportado como OpenShot 2.4.3
- Problemas con usuarios importados de Itaca.
- Problemas con tarjetas de red.
- Problemas con el proxy
- Instalación de WordPress
- Instalación y uso de otros Kernels para facilitar el uso de hardware no soportado por el Kernel base.
…….

http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/forums/message_boards

# Migración de paquetes a Bionic
En este periodo se ha iniciado la migración de paquetes actualmente en uso en LliureX 16 a la nueva versión de Ubuntu Bionic de cara al desarrollo de la nueva versión de LliureX.

En el proceso de migración de los zomandos se ha revisado la estructura del empaquetado para eliminar las dependencias con helpers antiguos (llxcfg-dev), migrar del sistema de permisos “pe” a “pkexec” y poder utilizar el nuevo helper para generar los ficheros de traducciones. Estos cambios han permitido utilizar toda las funcionalidades de los helpers llxrschelper, zero-dev y del nuevo helper python3-poinstaller a la hora de generar los banners, desktops,configuración de pkexec de los y ficheros de traducciones de los zomandos.

También durante la migración de aplicaciones python+gtk se ha revisado la estructura de los ficheros css para adaptarlos a los nuevos requerimientos de Bionic. Además como el caso de los zomandos se ha revisado la estructura del empaquetado para eliminar las dependencias con los antiguos helpers (llxcfg-dev) y poder utilizar el nuevo helper para generar los ficheros de traducciones. De esta forma se ha podido utilizar todas las funcionalidades del helper llxrschelper y el nuevo helper python3-poinstaller.

Actualmente el código de los paquetes migrados se encuentran en el repositorio de github de LliureX a la espera de la importación al svn corporativo. Los paquetes construidos se encuentran en el launchpad de LliureX.

Url de githbub:
https://github.com/lliurex

Ulr de Launchpad:
https://launchpad.net/~llxdev/+archive/ubuntu/bionic

Se muestra a continuación la lista de paquetes que ya han sido migrados a Bionic:

Nombre del paquete
lliurex-gdrive
lliurex-store
bell-scheduler
holiday-manager
llxsrchelper
pkexec-debhelper
n4d-network
poinstaller
Zero-center
Isomaker
Calamares
Calamares-ubiquityfixes
EPI
arasuite
byob-snap
dpkg-unlocer
casimir-editor
lliurex-tts
nwjs0.21
taskscheduler
n4dgtklogin
zero-lliurex-arasuite
repoman
python-edupals-base
zero-lliurex-gearth
lliurex-abies2pmb
air-installer
lliurex-cmaptools
zero-lliurex-cmaptools
appinfo
lliurex-mirror-redirect
lliurex-firefox-settings
lliurex-on-fire
lliurex-java-panel
lliurex-megaphone
hotpotatoes
lliurex-hotpotatoes-data
mrpdi
mrpdi-cli
mrpdi-drivers
mrpdi-gui
lliurex-easy-sites
mysql-tuneup
lliurex-miniscreen
libmono-lliurex-utils
antlr-tools
zero-lliurex-adobereader
zero-lliurex-jclic-biblio
lliurex-css
robolliurex
lgi
lsf
zero-lliurex-sketchup
flameshot
lliurex-emblemador
lliurex-moving-editor
n4d-moving-profiles
zero-lliurex-transparent-proxy
squid-ssl
S4a
zero-lliurex-s4a
lliurex-robotics
zero-lliurex-flavous
zero-lliurex-installers
zero-lliurex-pmb
jclic
zero-lliurex-openboard
omnitux
arduino-id
pdfshuffler
lliurex-autorun
lliurex-connect
lliurex-ssh-login
lliurex-mime-settings
lliurex-sudoers
lliurex-www
python-support
n4d-network
zero-server-wizard
tuxpaint
tuxpaint-config
lliurex-tuxpaint-stamps
ardublock
eviacam
lliurex-backup
n4d-cups
n4d-mysql
n4d-backup-manager
lliurex-enterprise-mount
lliurex-sgbd
dr-valentin
dr-valentin-client-common
dr-valentin-common
dr-valentin-serve-common
gcompriss-qt
hwdetector
pysycache-qcv
lliurex-smartcard-udev-fixer
lliurex-swftools
lliurex-moving-core
clipit-lliurex-data
pyromaths
pyromaths-qt
llx-network-config
lliurex-jclic-shared
lliurex-rsyslog-filters
lliurex-ntpdate
lliurex-shutdowner
n4d-shutdowner-server
n4d-shutdowner-client
lliurex-cdlocker
n4d-cdlocker-client
n4d-cdlocker-server
lliurex-freeradius
n4d-freeradius
lliurex-preseed