LliureX development team:
- Héctor Garcia
- Raúl Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juanma Navarro
- Enrique Medina

ENT-409797
Preparación y gestión de traducciones

17 de Octubre de 2014
Versión 1
29 de Abril del 2021
Versión 1

# Coordinación con el departamento de traducción
Durante este proceso de facturación se ha realizado varias reuniones con los responsables de los proyectos Aules y Portaledu. Estos proyectos necesitaban hacer uso del servicio de traducciones. Con el fin de unificar el uso del servicio de traducción, se plantea usar la plataforma creada por el equipo de LliureX con el fin de traducir Weblate.
Durante esta reunión se vieron los distintos paradigmas que tenían para realizar traducciones. En el caso de Portaledu, se analiza como realizan las traducciones, y al final se llega al punto que para ellos la mejor solución es trabajar con los propios ficheros php, sin embargo, han de subir a la plataforma las traducciones de una forma distinta a LliureX. LliureX realiza estas traducciones mediante un acceso a repositorios Github, sin embargo las traducciones de Portaledu están en un servidor al cual se necesita usuario y contraseña para poder acceder. Dado la imposibilidad de acceder a esos servidores, se plantea la solución de subir las traducciones de forma manual como un fichero Zip, en el cual se incluirán los todos los idiomas necesarios: Castellano y catalán como base para la traducción, y el fichero de valenciano para que se traduzca ese.
Para el caso de Moodle es distinto, ya que el formato de las traducciones es distinto. En el caso de Moodle hay cerca de mil ficheros. Según como funciona Weblate, cada fichero se tiene que crear como un proyecto. Dado que esto es inmantenible por el equipo de Moodle, se plantea distintas alternativas. Sin embargo, desde el equipo de Moodle se plantea hacer uso de la plataforma oficial de traducción de Moodle. Esto producirá que el servicio de traducción ha de adecuarse de alguna forma para realizar las traducciones de tal proyecto.
# Tareas de gestión de traducción
Ademas de pequeñas gestiones de integración son los proyectos que se han traducido, uno de los que mayores problemas ha generado ha sido el proyecto de PMB. Este es un desarrollo realizado en PHP. Sin embargo, y a pesar de que la plataforma Weblate permite realizar traducciones de proyectos realizados en PHP, estos han de tener un formato determinado. No obstante, la problemática de este es que no usa los mecanismos oficiales de PHP, sino que hace uso de ficheros en un formato XML. Y aunque Weblate por defecto soporta ficheros XML, no tienen las claves exactamente las espera Weblate. La solución que se plantea es crear un fichero intermedio con todas las cadenas nuevas que han de traducirse y ademas se cambiaran las claves necesarias para que Weblate reconozca estos ficheros como tal. Una vez las traducciones se han realizado el resultado obtenido desde Weblate sera transformado de nuevo al formato que espera PMB.
Con los equipos de Portaledu y Moodle se realizaron dos reuniones. En la primera se expuso el problema y se vieron los distintos formatos que tenían ambos proyectos. En la segunda fue cuando se expusieron las soluciones por las cuales se podían optar. Así pues, en el tiempo entre ambas reuniones se realizo una investigación de como adaptar los ficheros de traducción de Portaledu para funcionar en la plataforma de Weblate. Para ello se consulto la documentación de la plataforma y comprobando cuales eran los formatos que mas se acercaban. También se analizan las distintas formas de subir traducciones a la plataforma, para ver si hay alguna posibilidad de facilitar el trabajo de carga de traducciones tanto en Portaledu como en Aules. Ademas se generan distintos usuarios en la plataforma para que ambos miembros de dichos equipos puedan añadir proyectos de traducción.

# Traducciones gestionadas
Los siguientes proyectos se han traducido en la plataforma. Para estos proyectos se han creado proyectos en la plataforma de traducción, sincronizado con los repositorios de github, y luego las correspondientes tareas de mantenimiento de traducciones ( pull y push ) desde/hacia el repositorio de github.
Lliurex-up
PMB
Printa
n4d-qt-agent
lliurex-shutdowner
lliurex-remote-installer