Lliurex development team:
- Héctor Garcia
- Raul Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juanma Navarro
- Enquique Medina

Mantenimiento LliureX 16 y migración a LliureX 19
17 de Octubre de 2014
Versión 1
00 de XXXXXXX del 0000
Versión 1

# Soporte de teclados asiaticos
La problemática surge de una necesidad planteada desde el foro de LliureX. En dicho hilo del foro se comentaba que en un colegio querian enseñar chino, pero que no podian realizar la escritura de este idioma, que no tiene un alfabeto latino, y que se caracteriza por la escritura de simbolos que representan palabras.
En linux existe un servicio llamado ibus, que es el encargado de interpretar la entrada de caracteres desde un teclado y representarlo en la pantalla con los caracteres correspondientes. Ademas de ibus tambien existen otros programas como son fcitx. Por defecto en LliureX se utiliza ibus, que es el servicio que usa por defecto tambien ubuntu, pero en nuestro caso, que tenemos tambien unos caracteres especiales que no tienen muchos otros idiomas, que son los acentos abiertos y cerrados, la l geminada y la c trencada, algunas aplicaciones dan problemas con estos caracteres. Por esa misma razon la configuracion de ibus esta modificada para que estos caracteres no den error en ciertas aplicaciones.
Con el escenario anterior se decide dejar la configuracion de ibus tal cual esta para no interferir en el funcionamiento actual, y hacer uso de fcitx como demonio para la configuracion de otros idiomas sin alfabeto latino.
Pensando en la cantidad de idiomas que puede gestionar fcitx y que muchos profesores no van a querer tener todos los idioma asiaticos instalados se genera una parte comun, que sera la que habilitara fcitx como gestor del input. Para ello se crea un script de profile que escribira siempre en el fichero .xinput el uso de fcitx.
Posteriormente se crearan distintos paquetes instalables que crearan la configuracion correspondiente de fcitx. En el caso del chino, que es el que inicio toda esta peticion, ejecutara un script al inicio de sesion que habilitara todas las opciones de escritura en chino, para que asi el usuario pueda elegir la que mejor le resulte.
De forma similar, en el japones se realiza la misma operación, pero en este caso solo para el teclado en japones.
Ambos paquetes son compatibles y pueden coexistir juntos. Solo tendran que seleccionar el teclado que se requiera en cada momento desde el acceso en el menu de notificaciones
Para facilitar la instalacion de todas estas facilidades se han creado varios zomandos que vendran instalados por defecto en LliureX. Estos zomandos instalara el paquete comun que habilita fcitx, el paquete del idioma seleccionado y todas las dependencias de fcitx y el idioma seleccionado.

Subversion :
http://svn.lliurex.net/xenial/asian-input-support/trunk/fuentes/
# Implementación mejoras en lliurex-quota y creación de un cliente gráfico
Anteriormente fué planteada una interfaz de métodos (“api”) para prestar soporte a la introducción de un sistema de cuotas en sistemas Lliurex Bionic 19, en esta iteración se han solucionado algunos de los “bugs” que se han ido apareciendo.
Entre las características mejoradas están las siguientes:
- Mejorada la captura de excepciones que puede presentar el programa cliente texto
- Mensajes de error mas informativos
- Mejorado el soporte en situaciones de funcionamiento en modo usuario.
- Introducción de métodos para la obtención del estado del sistema remoto en un entorno de maestro-esclavo.
- Planificación para soporte inicial de grupos internos de cuotas que puedan ser mapeados a diferentes usuarios del sistema de forma unificada.
También se ha realizado un estudio para ver la viabilidad de utilizar el sistema de cuotas basado en el sistema de ficheros desde la herramienta, donde dicho soporte ha sido descartado debido a la exclusión mutua que presenta dicho sistema con el sistema tradicional y mas estandarizado de cuotas.
El api, ha sido probada en mas situaciones de funcionamiento maestro-esclavo e independiente sobre los sistemas Lliurex Bionic 19 en el estado actual del arte.
Se ha comenzado la toma de requisitos, diseño y creación del cliente gráfico para utilizar la herramienta utilizando las librerías nativas que el futuro Lliurex Bionic 19 utilizará (Qt & C++) sirviendo de patrón y creando métodos de interconexión para las llamadas remotas que son utilizadas en los sistemas Lliurex con N4D y que posteriormente pueden ser utilizadas en otras aplicaciones sobre la nueva plataforma de trabajo.

Repositorio:
https://github.com/lliurex/lliurex-quota
# Dpkg-Unlocker: Apertura página ayuda
La GUI de Dpkg-Unlocker dispone de un botón que permite acceder directamente al artículo disponible en la wiki de LliureX donde se explica el funcionamiento de esta herramienta.
Durante este periodo se ha procedido a corregir un problema en la función que determina la instrucción que debe ejecutarse para mostrar en el navegador la página de ayuda cuando el acceso a la gui de dpkg-unlocker se realiza mediante un acceso director en el Plank.
La corrección se ha realizado tanto para la versión de LliureX 16 como para la futura versión de LliureX 19.
Código fuente LliureX 16:
http://svn.lliurex.net/xenial/dpkg-unlocker/trunk/fuentes/
Código fuente LliureX 19:
https://github.com/lliurex/dpkg-unlocker

# Pruebas integración PMB 7
LliureX ofrece como aplicación para gestionar la biblioteca escolar la herramienta PMB (https://www.sigb.net/).
Hasta la fecha esta herramienta sólo es compatible con PHP 5. Dado que desde la versión 16 de Ubuntu PHP 5 ha sido sustituido por PHP 7, ha sido necesario por parte del equipo de desarrollo de LliureX realizar el empaquetado de PHP 5 para su instalación en la versión 16 de LliureX ha si como la configuración de una segunda instancia del servidor apache para que los centros puedan seguir usando PMB para gestionar su biblioteca.
Al final de 2018 se anunció la nueva versión 7 del PMB cuya principal novedad es la compatibilidad con PHP 7.
Es probable que la nueva versión del PMB este disponible antes de la fecha de publicación de la nueva versión de LliureX por lo que esta versión sería la ofertada para su instalación.
Si bien esta nueva versión continua en fase de desarrollo, de cara a agilizar los trabajos para su incorporación en LliureX. una vez la versión definitiva este disponible, se han realizado una serie pruebas para identificar posibles problemas e ir adelantando la solución a los mismos.
Entre las pruebas realizadas se encuentran:
- Test de empaquetado para verificar que el proceso seguido con las versiones anteriores del PMB sigue siendo válido.
- Test de instalación y configuración que ha permitido comprobar que el mecanismos de instalación y configuración utilizado hasta la fecha es válido.
- Comprobación de que los paquetes adicionales y dependencias requeridas por PMB se encuentran disponibles bien en los repositorios de Ubuntu u en otras fuentes.
- Pruebas de integración de funcionalidades especificas de LliureX para el PMB (generación de tejuelos, generación/importación de copias de seguridad…) que han permitido detectar incompatibilidades con PHP 7 y que ya han sido subsanadas.
Como la versión de desarrollo de PMB es una versión nightly que se actualiza diariamente el conjunto de pruebas se han realizado periódicamente para detectar posibles nuevos problemas y comprobar que los problemas detectados en pruebas anteriores ya han sido subsanados (http://forge.sigb.net/redmine/projects/pmb/files)

# Migración de Owncloud a Nextcloud
En versiones anteriores de LliureX se ofrecía la opción de instalar la herramienta Owncloud que permite a los centros disponer de un servicio de alojamiento de archivos, similar a Dropbox, en su red de centro lo que puede permitir la compartición de archivos entre los miembros de la comunidad educativa...
De cara a la versión 19 de LliureX, Owncloud va a ser sustituido por la herramienta Nextcloud una versión más avanzada de Owncloud que además es de código abierto y cuenta con un desarrollo continuado.
La instalación y configuración de Nextcloud es una tarea laboriosa que implica la configuración del servidor apache, la creación de una base de datos y la parametrización de una serie de elementos como el acceso por https o la integración con el Ldap del centro.
Para facilitar la instalación y configuración de NextCloud se ha procedido a adaptar el asistente de configuración utilizado para Owncloud de forma que todo este proceso sea transparente para el usuario.
El asistente cuenta con los ficheros necesarios para la configuración del sitio de nextcloud en el apache ya configurados para establecer el acceso por https incluyendo las redirecciones necesarias.
Además cuenta con un modelo de base de datos ya parametrizada con los datos de conexión a Ldap, idioma por defecto de la sesión y los plugins necesarios ya activados De esta forma la ejecutar el asistente la base de datos creada ya estará lista. Por último incluye una personalización de la temática para el NextCloud.
Dado que el código fuente de Nextcloud no esta disponible en formato .deb, junto con la adaptación del asistente se ha procedido a empaquetar la versión 15.0.2 de Nextcloud, si bien es posible que se empaquete un versión superior en función de la fecha de lanzamiento de LliureX 19 y de las nuevas versiones de Nextcloud disponibles.

Código fuente:
- https://github.com/lliurex/nextcloud
- https://github.com/lliurex/lliurex-nextcloud
# Actualización artículo wiki Bell-Scheduler
En la actualización del pasado mes de Diciembre de 2018 se publicó una nueva versión de la aplicación Bell-Scheduler que introducida una serie de nuevas funcionalidades.
Durante este periodo se ha procedido a actualizar el artículo de Bell-Scheduler de wiki de LliureX para incluir los cambios de la nueva versión y de esta forma los usuarios dispongan de guía actualizada sobre esta aplicación:
- http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Bell+Scheduler_va
- http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Bell+Scheduler

# EPI: eliminación consultas LliureX-Store
La herramienta para la instalación de aplicaciones (EPI) desarrollada por el equipo de LliureX contaba desde el inicio con la opción de mostrar información sobre la aplicación que se iba a instalar.
Dicha información se obtenía mediante consultas a Lliurex-Store que era la encargada de proveer los datos sobre la aplicación a instalar.
La obtención de la información por parte LLiurex-Store es un proceso complejo que ha tenido que ser optimizado para mejorar la experiencia de usuario a la hora de utilizar dicha aplicación.
Sin embargo esta optimización puede provocar que a la hora de instalar aplicaciones vía EPI se produzcan bloqueos en los sistemas de dpkg y apt que impiden la instalación.
Ante esta situación, mientras se exploran soluciones alternativas, se ha procedido a eliminar el vinculo entre EPI y Lliurex-Store ya que se considera que lo importante en EPI es poder realizar la instalación/desinstalación de aplicaciones más allá de poder mostrar información sobre las mismas.
Con esta decisión se prima la usabilidad y experiencia de usuario frente a otras consideraciones, si bien como se comenta al principio de este párrafo no queda descartado que se vuelva a vincular EPI con LliureX-Store si se consigue armonizar la experiencia de usuarios en ambas aplicaciones.

Código fuente:
http://svn.lliurex.net/xenial/epi/trunk/fuentes/

# Zomando y desktop para lanzar preferencias Plank
LliureX 16 cuenta con la aplicación Plank que provee un docker muy sencillo que permite al usuario anclar accesos directos a aplicaciones o webs de forma que puedan se rápidamente localizadas por el usuario.
Esta aplicación dispone de un panel de preferencias que permite al usuario personalizar su ubicación dentro del escritorio, apariencia, comportamiento, etc.
El acceso a este panel de preferencias no resulta muy sencillo o intuitivo ya que bien se debe acceder vía terminal, mendiante una combinación de teclas o haciendo clic con el ratón en una determinada posición del Plank.
Ante esta situación y trás recibir varias sugerencias al respecto en el foro de LliureX se ha implementado un nuevo paquete que permite instalar un acceso directo en el menú de Administración de LliureX y un zomando en el Zero-Center que permiten lanzar el panel de preferencias del Plank de manera rápida y sencilla

Código fuente:
http://svn.lliurex.net/xenial/zero-lliurex-plank-preferences/trunk/fuentes/
# Migración de paquetes a LliureX 19
Durante este periodo se ha continuado con la migración de paquetes a Bionic con el fin de ir preparando la nueva versión de LliureX 19.
Junto con la migración de nuevos paquetes se ha procedido a actualizar algunos paquetes migrados con anterioridad a fin de mejorar la funcionalidad de los mismos. Además se han descartado otros que ya no son válidos o han quedado obsoletos y que por tanto no serán incluidos en la versión 19 de LliureX.

Se muestra a continuación la lista de paquetes migrados y revisados (*) durante este periodo:

Nombre del paquete
zero-lliurex-installers(*)
pyromtats-qt(*)
pyromaths(*)
lliurex-desktops-keeper
zero-center(*)
lmd
s4a(*)
lliurex-menus(*)
lliurex-artwork
ltsp
ldm
lliurex-common-utils
lliurex-quota
lliurex-base-files
n4d-samba
n4d-ldap
llum
llx-netinstall
lightdm-running
n4d-clientvars
liurex-nextcloud
lliurex-homework-harvester
n4d-epoptes-server
lliurex-meta
casper-mods
xmlrpcnet
llx-pam-configs
n4d-client-plugins
n4d-remote-gui-plugins
n4d-pamnss
n4d-nfs
n4d-netfolders
n4d-proxy
n4d-hostname
n4d-lliurex-base
newaita
lliurex-grub-custom
lliurex-client-env-configuration
client-mount
n4d
nextcloud
lliurex-mirror
admin-center
epoptes
home-linker
lliurex-live-fixes
dpkg-unlocker(*)
llx-bootmanager
python-llxvars
n4d-server-plugins
n4d-epoptes-client
n4d-apache
moodle
lliurex-moodle
n4d-dnsmasq
lliurex-miniscreen
zero-lliurex-smarrt
lliurex-smart
lliurex-firefox-plugins

El código fuente de los paquetes migrados puede consultarse en:
https://github.com/lliurex

En cuanto a los paquetes construidos estos se encuentran en:
https://launchpad.net/~llxdev/+archive/ubuntu/bionic/+packages

# Pyromaths
Pyromaths es un software para crear ejercicios de matemáticas de todos los niveles. En este sprint se ha adoptado la última versión del mismo lo que, debido tanto a cambios propios del proyecto como del salto de versión, ha conllevado los siguientes cambios:
- Creación de un nuevo paquete, pyromaths-qt, que incluye la interfaz gráfica del programa
- Adaptar todas las traducciones existentes así como añadir las traducciones de los nuevos ejercicios del programa.
- Corregir errores a nivel de código que impedían la correcta ejecución de algunos ejercicios.
- Añadir soporte de internacionalización en los casos en los que no estaba implementado.
- Creación de mecanismo de carga de imágenes y ayudas localizadas en función de las locales del sistema.
- Soporte para plantillas latex internacionalizadas.
- Metainformación del paquete pyromaths migrada al paquete pyromaths-qt.

Repositorio:
https://github.com/lliurex/pyromaths-qt

# Corrección de paquetes (bionic)
En este sprint también se han corregido los siguientes problemas detectados:
- Taskscheduler:
  - Cuando no existía el fichero de configuración no se podían guardar valores nuevos
  - La tarea de notificaciones se ha adaptado a kde
  - La tarea para actualizar la caché de la Llurex Store se ha modificado para que sea menos intrusiva.
- Repoman:
  - Modificación de los repositorios para que muestren el repositorio de Lliurex Bionic.
- Lliurex-firefox-settings:
  - Eliminada diversión de ubufox al no ir ya ese paquete (ubufox) de base.
- Zero-lliurex-installers:
  - Modificado el epi de instalación de pyromaths para que instale el paquete pyromaths-qt y no pyromaths.

Repositorios:
https://github/lliurex/taskscheduler
https://github/lliurex/repoman
https://github/lliurex/lliurex-firefox-settings
https://github/lliurex/zero-lliurex-installers

# Mantenimiento LliureX 16
Además de la actualización de lliurex-meta para añadir nuevos paquetes tales como el zomando de preferencias de plank para añadirlo de base en todas las instalaciones de LliureX, cabe destacar la actualización de paquetes relacionados con n4d para actualizar el listado de grupos permitidos para ejecutar tareas de administracion, añadiendo a todos los ficheros de configuración el grupo sudo.
Subversion:
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-client-plugins
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-samba
http://svn.lliurex.net/xenial/admin-center
http://svn.lliurex.net/xenial/printa
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-epoptes-client
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-clientvars
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-client-exe-consumer
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-remote-installer
http://svn.lliurex.net/xenial/client-mount
http://svn.lliurex.net/xenial/home-eraser
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-server-plugins
http://svn.lliurex.net/xenial/zero-server-wizard
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-shutdowner-client
http://svn.lliurex.net/xenial/panel-design-manager
http://svn.lliurex.net/xenial/repoman
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-pamnss
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-shutdowner-server
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-nfs
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-remote-gui-plugin
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-network
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-proxy
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-netfolders
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-cdlocker-client
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-mysql
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-mirror
http://svn.lliurex.net/xenial/zero-center
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-lliurexberry-server
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-lliurexberry
http://svn.lliurex.net/xenial/syncer-plank-client
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-lliurex-base
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-ldap
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-hostname
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-dnsmasq
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-cups
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-homecleaner
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-cdlocker-server
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-freeradius
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-backup-manager
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-apache
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d
http://svn.lliurex.net/xenial/n4d-epoptes-server
http://svn.lliurex.net/xenial/lmd
http://svn.lliurex.net/xenial/bell-scheduler
http://svn.lliurex.net/xenial/open-sysclone
http://svn.lliurex.net/xenial/llx-netinstall
http://svn.lliurex.net/xenial/llx-bootmanager
http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-owncloud
http://svn.lliurex.net/xenial/export-web-sites
http://svn.lliurex.net/xenial/admin-center-lliurex-apt