Lliurex development team:
- Héctor Garcia
- Raul Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juanma Navarro
- Enquique Medina

ENT-373000
Acciones rápidas Epoptes y migración de paquetes a python3
17 de Octubre de 2014
Versión 1
25 de Febrero del 2020
Versión 1

# Migración de paquetes de Python
Debido a que desde Enero del 2020 se ha finalizado el soporte oficial de Python 2, no se cuenta ya con actualizaciones de seguridad quedando expuestos a posibles vulnerabilidades, además de que muchas de las herramientas de Python solo serán usables en Python 3.
En LliureX mucho del software esta desarrollado en Python 2 por lo que es necesaria una migración a Python 3, este proceso se ha de realizar en diferentes fases, inicialmente aquellos proyectos que son independientes de otros no mermando la interoperatividad de otros procesos del sistema. En una segunda fase se llevarán se abordarán los módulos de python de N4D que dan soporte a distintas aplicaciones y servicios del sistema y por último en una tercera fase, ciertos proyectos excesivamente complejos serán los sometidos a la migración.
Así pues que los paquetes que en este Sprint han sido migrados son los pertenecientes a la fase inicial (incluimos su URL de publicación):
- dr-valentin (https://github.com/lliurex/dr-valentin.git)
- dr-valentin-client-common (https://github.com/lliurex/dr-valentin-client-common.git)
- dr-valentin-common (https://github.com/lliurex/dr-valentin-common.git)
- dr-valentin-server-common (https://github.com/lliurex/dr-valentin-server-common.git)
- first-aid-kit (https://github.com/lliurex/first-aid-kit.git)
- lliurex-backup (https://github.com/lliurex/lliurex-backup.git)
- lliurex-gdrive-gui (https://github.com/lliurex/lliurex-gdrive.git)
- lliurex-gdrive-indicator (https://github.com/lliurex/lliurex-gdrive.git)
- lliurex-java-panel (https://github.com/lliurex/lliurex-java-panel.git)
- lliurex-mime-settings (https://github.com/lliurex/lliurex-mime-settings.git)
- lliurex-mirror-cli (https://github.com/lliurex/lliurex-mirror.git)
- lliurex-mirror-gui (https://github.com/lliurex/lliurex-mirror.git)
- lliurex-moodle (https://github.com/lliurex/lliurex-moodle.git)
- lliurex-openmeetings (https://github.com/lliurex/lliurex-openmeetings.git)
- lliurex-openmeetings-remote (https://github.com/lliurex/lliurex-openmeetings.git)
- lliurex-shutdowner (https://github.com/lliurex/lliurex-shutdowner.git)
- lliurex-shutdowner-common (https://github.com/lliurex/lliurex-shutdowner.git)
- lliurex-up (https://github.com/lliurex/lliurex-up.git)
- lliurex-up-cli (https://github.com/lliurex/lliurex-up.git)
- lliurex-up-indicator (https://github.com/lliurex/lliurex-up.git)
- llx-network-config (https://github.com/lliurex/llx-network-config.git)
- lmd-client (https://github.com/lliurex/lmd-client.git)
- zero-center (https://github.com/lliurex/zero-center.git)
- zero-lliurex-flavours (https://github.com/lliurex/zero-lliurex-flavours.git)
- hwdetect (https://github.com/lliurex/hwdetector.git)
- lliurex-mirror-redirect (https://github.com/lliurex/lliurex-mirror-redirect.git)
- iso-maker (https://github.com/edupals/iso-maker.git)
- lliurex-desktop-keeper (https://github.com/lliurex/lliurex-desktops-keeper.git)
- lliurex-jclic-shared (https://github.com/lliurex/lliurex-jclic-shared.git)
- lliurex-abies2pmb (https://github.com/lliurex/lliurex-abies2pmb.git)
- lliurex-store (https://github.com/lliurex/lliurex-store.git)
- lliurex-moodle (https://github.com/lliurex/lliurex-moodle.git)
- lliurex-nextcloud (https://github.com/lliurex/lliurex-nextcloud.git)
- dr-valentin-common (https://github.com/lliurex/dr-valentin-common.git)

# Acciones rápidas epoptes
En el modelo de aula de LliureX, el profesor puede ejecutar acciones de control sobre los equipos cliente. Por ejemplo, bloquear la pantalla, apagarlos, o bloquear internet. Este control se ejerce mediante un software denominado Epoptes, el cual el equipo de LliureX le aplica algunas modificaciones para hacerlo funcionar con N4D, el protocolo RPC en el que se basa su modelo de aula.

Se pide, con el fin de facilitar las tareas del profesor, tener mas a mano un lote de acciones comunes de efecto genérico, sin la necesidad de tener que abrir la aplicación de Epoptes, en algún lugar del entorno de escritorio.

Con la experiencia recogida en anteriores proyectos, se han planteado las siguientes soluciones:
1. Menú emergente con el botón derecho del ratón sobre el escritorio.
2. Widget en el escritorio.
3. Aplicación minimizada en el área de notificación.

La opción numero uno era a priori la mas interesante, se ha llegado incluso a tener un prototipo funcionando, no obstante ha presentado algunos problemas inherentes al escritorio de Plasma.

En primer lugar, el navegador de archivos y el escritorio son dos aplicaciones completamente distintas; Dolphin y Plasmashell. Esto de primeras ya implica crear dos plugins distintos. El verdadero problema es el plugin de Plasmashell; Es posible crear un nuevo menú contextual para Plasmashell pero no es posible añadir una entrada o categoria nueva. No es posible sin hacerse dueños de todo el paquete de Plasmashell, tarea costosa a corto y largo plazo.

Si no hay una forma fácil de que se muestre desde el escritorio, la opción numero uno queda inmediatamente descartada.

La alternativa numero dos, presentaba también diversas limitaciones técnicas. En primer lugar, los widgets de Plasma se desarrollan con QML, o se diseñan, pues este lenguaje no debería en principio dar cabida a mucha lógica de aplicación, además de tener un acceso muy limitado al sistema. Esto implicaba separar la aplicación en frontend y backend: QML/C++. Aunque complica un poco el desarrollo, desde el punto de vista del diseño de software resulta una muy buena opción.

El verdadero problema, es que la aplicación a desarrollar tiene como requisito que solo aparezca ante un determinado grupo de usuarios (usualmente Profesores y Administradores). La infraestructura de Plasma no contempla esto, no hay manera de que el widget aparezca en el escritorio de forma selectiva. Sin duda esta via complicaba bastante el desarrollo.

Finalmente, se ha decidido optar por la tercera: El área de notificación. En este diseño, la aplicación se lanza en el arranque de escritorio, concretamente en xdg/autostart. Durante su inicio, la aplicación comprueba a que grupo pertenece y si no se encuentra entre los grupos admitidos, sale silenciosamente.

En caso de continuar, establece un icono discreto en el area de notificación a la espera de que el usuario lo pulse. Al pulsar, muestra una ventana con una lista de acciones disponibles, el usuario puede entonces seleccionar la que necesite o cancelar la acción, en ambos casos la ventana se oculta de nuevo.

Con el propósito de que esta herramienta sea mas fácil de extender con nuevas acciones, se ha implementado un mecanismo de plugin basado en el formato de Desktop [1]. Tan solo es necesario que un administrador proporcione un fichero con este formato en usr/share/lliurex-classroom-actions/actions. Este formato se basa en el clásico fichero de texto con clave-valor inspirado en los INI de Windows.

La aplicación buscará las siguientes claves:
- Name: Nombre a mostrar.
- Icon: nombre del icono a mostrar.
- Exec: comando a ejecutar.

La clave Name, puede contener entre corchetes el identificador de idioma con el fin de tener así, los nombres traducidos en diversos lenguajes, por ejemplo: Name[es] = “Apagar clientes”

Código:
https://github.com/lliurex/lliurex-classroom-actions