Lliurex development team:
- Héctor Garcia
- Raúl Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juanma Navarro
- Enrique Medina

Configuracion metas
24 de Abril de 2019
Versión 1
00 de XXXXXXX del 0000
Versión 1

# Metas básicos partiendo de la base de Ubuntu 18,04
Para la generación de las imágenes de LliureX 19 se hace uso de la tecnología ofertada por Debian como germinate. Esto hace que mediante unos ficheros llamados seeds (semillas) se definan los paquetes que estarán instalados en la distribución de base y cuales estarán en los repositorios disponibles para ser instalados.
Ubuntu, para cada versión que desarrolla ofrece unos seeds llamados platform. Todas las distribuciones basadas en Ubuntu siempre parten de estas semillas. Las semillas de platform definen el sistema básico que define una versión basada en Ubuntu, como los kernels, el arranque, idiomas o utilidades mínimas como añadir usuarios.
Una de las tareas que se realiza desde LliureX es modificar la aplicación Germinate para darle mas potencial a los seeds, ya que hay ciertas funcionalidades que no son ofertadas, como darle recursividad a los seeds o hacer bloquear otras para que cierta aplicación no esté de base.
LliureX 19 planea sacar su versión partiendo de KDE Neon, que es una derivada de Ubuntu 18.04. Por esa razón se han buscado las semillas de KDE Neon, y se ha creado la estructura de semillas necesarias para hacer uso de las semillas de KDE Neon, que al mismo tiempo hacen uso de las semillas platform de Ubuntu 18.04.
De esa forma se han generado las semillas básicas :
- llx-base
- llx-recursos
- llx-minimal-desktop
- llx-desktop-common
Estas semillas definen las aplicaciones básicas que irán en todas las versiones de LliureX. En estas semillas se definen servicios básicos tales como N4D, aplicaciones de terminal o aplicaciones que se consideran que son básicas para la experiencia de los usuarios de LliureX.

# Creación de los metas para cada sabor de LliureX
En LliureX se dispone de distintos sabores tales como Escritorio, Servidor, Cliente, Infantil o Pime. Para cada una de ellas se realiza una elección de las aplicaciones o servicios que tienen que ir en cada uno de ellos. Por ejemplo en la versión Escritorio se basa en ofrecer una experiencia enfocada al usuario de casa, en la cual tiene un ordenador unicamente y no interactúa con otros ordenadores en una red local. El perfil que se tiene de ese usuario es mas generalista y comprendido en cualquier edad. Por esta razón se trata de incluir software tanto para educación secundaria como para educación infantil. Sin embargo no se incluyen aquellas aplicaciones desarrolladas en LliureX orientadas al aula, tales como el Llum o el recolector de trabajos.
La tarea de creación de metapaquetes consiste no solo en la elección de los paquetes que se instalaran de base, sino también en comprobar el funcionamiento correcto de estos paquetes a nivel mas básico en la distribución LliureX.
Una de las subtareas que se ha realizado en la configuración de los metapaquetes ha sido el descubrimiento de que gksu no esta disponible en los repositorios de la nueva versión de Ubuntu. Este software se usa para conseguir permisos de administrador en aplicaciones gráficas, siempre desde un control de que usuarios lo pueden realizar. Después de realizar un estudio sobre cual seria la mejor solución, se opto por utilizar policyKit como sustituto de gksu. Esto abre las posibilidades en cuanto a la configuración de los permisos de que usuarios pueden ejecutar ciertas aplicaciones que no permitía Gksu. Para ello, cada paquete realizara una regla de policyKit que afectara solo a la ejecución de su aplicación y definirá que solo lo pueden ejecutar usuarios que estén identificados como administradores. No obstante, las reglas de policyKit solo se centran en definen los permisos, y no realiza la función de ejecutar una aplicación gráfica. Para sustituir la aplicación gksu se utiliza pkexec, que es la solución que oferta policyKit para este cometido. Aquellos paquetes que se han visto afectados en esta operación han sido los siguientes:
- dr-valentin
- festival-spanish-voices
- lliurex-apt2
- lliurex-connect
- lliurex-cssh
- lliurex-desktops-keeper
- lliurex-fonts-installer
- lliurex-store
- lliurex-up
- lmd
- mrpdi-gui
- zero-lliurex-flavours
Por otro lado, durante el proceso de comprobación de las aplicaciones se han observado que había ciertas aplicaciones desarrolladas por LliureX que no funcionaban correctamente a las tecnologías usadas en la nueva versión 18.04 . Una de ellas ha sido el lliurex-perfilreset, que se ha tenido que modificar debido al cambio de escritorio. Esta aplicación se encarga de borrar los perfiles de los usuarios para que tengan una sesión nueva, sin borrar los ficheros. Obviamente con el cambio a KDE se ha tenido que realizar los ajustes necesarios para ello. Otro de las aplicaciones que ha ido en esta linea de desarrollo ha sido zero-jclic-report-server, en la cual se ha modificado todos los diálogos de instalación por la tecnología desarrollada en LliureX llamada EPI. De esta forma la instalación tendría un aspecto mas homogéneo a todos los otros instaladores de LliureX. Esto ha sido una tarea de cohesión con el resto de instaladores de LliureX
En la migración de paquetes que se realizaron en tiques anteriores, ciertos paquetes no realizaron la migración debido a incertidumbres con el escritorio que aun no se habían resuelto. Una vez el escritorio mas estabilizado y con mas consciencia de su funcionamiento, se han migrado desde la versión de Xenial a la versión de Bionic realizando los pequeños ajustes que fueran necesarios. Los paquetes involucrados en estas modificaciones han sido:
- lliurex-custom-xrdp
- lliurex-cups-client
- n4d-homecleaner
- disable-apparmor : Remplazo de la configuración de Evince a Okular
- home-eraser-client, server y gui
- llx-ltsp-xrandr, llx-ltsp-xrandr-thinclient
- lliurex-custom-xrdp : Cambio de sesión de mate a KDE
Como es obvio, no todas las aplicaciones disponibles en LliureX son desarrolladas por el equipo técnico, son desarrolladas por terceros y disponibles desde distintas fuentes. Muchas de estas aplicaciones se han actualizado con respecto a Xenial, se han abandonado o sencillamente Ubuntu ha decidido dejar de distribuir en Bionic.
Como ejemplo a lo comentado anteriormente, encontramos el caso del Openscad, el cual por parte de Ubuntu no se ha mantenido en los repositorios de Bionic. Para ello se ha buscado una versión mas actual de este paquete, y se hace uso de una versión disponible en un PPA. Para hacer uso de este, se ha creado un PPA de paquetes externos, de forma que a nivel organizativo se utilizaría el PPA de lliurex/bionic para paquetes desarrollados por el equipo LliureX, mientras que en este PPA se copiarían paquetes de otros repositorios externos. La decisión de copiar los paquetes es para evitar que en el PPA externo pueda ser eliminado o actualicen la versión y deje de funcionar. De esta forma aseguramos una versión funcional del software y sin miedo a que pueda desaparecer. Otros paquetes que han sido añadidos a este repositorio han sido :
- intex-exe
- dvdstyler
- oracle-java-installers
- boot-repair
Estos paquetes se han añadido a este repositorio por la misma razón ( no se encuentran disponibles en Ubuntu Bionic) pero a diferencia del anterior (Openscad), estos nunca han estado disponibles en los repositorios de Ubuntu.
Como se ha comentado anteriormente, lso desarrolladores de ciertas aplicaciones han abandonado el desarrollo, este es el caso por ejemplo de Freemind, una aplicación que sirve para hacer mapas mentales. Se hizo un estudio evaluando distintas alternativas, pero finalmente se eligió Freeplane por estar disponible en los repositorios de Ubuntu y facilitar el mantenimiento al equipo de LliureX.
Con Owncloud ha sucedido algo similar. Este software se ha bifurcado en dos desarrollos distintos, siendo ahora NextCloud el preferido por la comunidad abierta. De esta forma se ha sustituido Owncloud por Nextcloud.
El caso del DrGeo es distinto. Se ha buscado la nueva versión de este software, sin embargo ha cambiado de tecnología. Este cambio de tecnología. ha supuesto un aumento de tamaño, por lo cual resultaría mas difícil llevar instalado este software de base. Ademas de ello, se realizaron pruebas del funcionamiento dando como resultado que la nueva versión del DrGeo aun no está lo suficiente maduro como para usarlo en producción. Por esas razones se ha decidido cambiar de aplicación a Kig. Este es el remplazo de DrGeo por parte del equipo de KDE.
Por ultimo en la parte de cambios de software, Ubuntu recientemente ha adoptado en sus repositorios Ubuntu Studio. De esta forma, se ha sustituido el paquete ubuntustudio-font-meta por ubuntustudio-fonts.
Otra tarea importante que se ha realizado ha sido habilitar todos los recursos infantiles en los PPAs, ya que estos solo estaban disponibles para la suite Xenial.
Por ultimo, se han encontrado ciertos problemas en aquellas aplicaciones que hacían uso de las librerías de Qt. La versión en la que se esta basando LliureX para realizar la versión 19 es KDE Neon, y esta versión se caracteriza (entre otras cosas) por tener las librerías de Qt con versiones superiores a las que tiene Ubuntu en sus repositorios.
Debido a lo anteriormente comentado hay ciertas aplicaciones que no funcionan como son el caso de Telegram, Calamares o Musescore. Por como funcionan las construcciones en Launchpad.net , hay que tener en los repositorios las librerías de Qt construidas. Así pues se han construido todas las librerías de Qt necesarias para cada uno de las aplicaciones anteriormente comentadas. En el caso de Telegram, la actualización fue fácil. Solo hubo que volver a construir la versión disponible en Ubuntu y funciono con muy pocas librerías.
No fue así para el caso de Musescore. La versión disponible en los repositorios de Ubuntu Bionic era la versión 2 de Musescore. Al tratar de compilar dicha versión en Launchpad con las versiones de Qt actualizadas no compilaba. Se trato de reparar la construcción, pero el resultado fue que el código no era compatible. Como alternativa se trabajo en compilar el código fuente directamente disponible en el proyecto. Una vez comprobado el funcionamiento de la compilación, se busco esa misma versión ya construida en un PPA. Comparando el resultado de la compilación desde el código fuente con respecto a la versión del PPA, se vio que las diferencias no eran muy grandes ( la versión desde el código fuente se ganaba un modulo de webview) se decidió importar la versión del PPA por ser una versión mas usada por usuarios y mas testada.
Por ultimo, tenemos el caso de Calamares. Esta aplicación ha sufrido especialmente debido a las dependencias con las librerías de Qt. Se has tenido que subir múltiples librerías, no solo de Qt, sino también de KDE. Otra de las dependencias que se necesitaban era pythonqt, que son necesarias para crear interfaces gráficas en Calamares de forma mas fácil. Una vez se han construido todas las librerías necesarias se ha compilado sin problemas Calamares y comprobado su correcto funcionamiento en LliureX 19. Otro de los inconvenientes encontrados ha sido que había una versión mas actualizada de Calamares. Al realizar esta subida de versión ciertas configuraciones han cambiado. Por lo tanto se han tenido que actualizar esas configuraciones.

# Generación del repositorio oficial de LliureX
Partiendo de los metapaquetes de LliureX generados descritos anteriormente, se ha generado el repositorio oficial de LliureX. Este repositorio es totalmente autocontenido, lo que significa que no es necesario un repositorio externo como el de Ubuntu o los PPAs para tener las aplicaciones de LliureX.
Para lograr tener un repositorio autocontenido se hace uso de los metapaquetes de los distintos sabores, pero ademas se necesita tener un otros que cubren distintas funcionalidades, como son lliurex-meta-supported que contiene aquel software disponible en el repositorio pero que no va incluido en las versiones de Lliurex por defecto; O lliurex-meta-live, el cual contiene el software necesario para tener un sistema capaz de arrancar de LliureX desde un DVD/USB y con la posibilidad de realizar una instalación de este.
Con todos los metapaquetes antes mencionados se puebla una parte del repositorio de Lliurex. Para ello, se hace uso de la herramienta lliurex-resolver, la cual se encarga de devolver todos los paquetes y sus dependencias de lo descrito en los metapaquetes.
Una vez se tiene el listado completo de todos los paquetes , es necesario las fuentes de las cuales se van a obtener estos. Una de estas fuentes son los distintos PPAs que hay en launchpad.net. En este caso se están utilizando los PPAs:
- llxdev/bionic
- llxdev/bionic-external-ppa
- llxdev/neon-qt-apps
- llxdev/recursos
En los distintos PPAs los paquetes están organizados según el origen o alguna característica especial. En caso de bionic son todas las aplicaciones desarrolladas por LliureX, mientras que bionic-external-ppa son aquellos paquetes que se han conseguido de otros PPAs pero que se han copiado en el nuestro por darle cierta estabilidad y asegurar la disponibilidad. El repositorio de recursos son aplicaciones infantiles que se mantienen durante las distintas versiones de LliureX. Y por ultimo neon-qt-apps son aquellas aplicaciones que se han vuelto a compilar contra las librerías de Qt y KDE de Neon, para que funcionen correctamente.
Otra de las fuentes son los repositorios de Ubuntu Bionic, pero el cual se tiene “congelado”, para tener una versión estable de este.
También se dispone de un repositorio interno, en el cual se incluyen aquellos debs que se han obtenido en formato binario, pero del cual no se dispone el código fuente. Estos debs no pueden ser incluidos en Launchpad.net, debido a eso, es necesario este repositorio.
Con todas estas fuentes finalmente se construye el repositorio oficial de LliureX, el cual es la suma de todo lo comentado anteriormente.
Fuentes:
https://github.com/lliurex