Lliurex development team:
- Héctor Garcia
- Raul Rodrigo
- Daniel Durán
- Miguel Ángel Juan
- Juan Ramón Pelegrina
- Juanma Navarro
- Enquique Medina

ENT-363211
Mantenimiento LliureX 19
17 de Octubre de 2014
Versión 1
17 de Diciembre del 2019
Versión 1

# Mejoras en la conversión de bd de Abies
A través del foro que se comparte con los técnicos del SAI se informó de que un centro tenía problemas para realizar la conversión de la base de datos del Abies (un sistema de información de gestión bibliotecaria similar al PMB) para poder importarla en el PMB de LliureX.
El proceso de conversión se realiza con la herramienta LliureX-Abies2Pmb implementada por el equipo de desarrollo de LliureX.
Tras analizar el problema se descubrió que el problema radicaba en la falta de integridad de la información de la base de datos del Abies que se trataba de convertir que provocaba fallos en el proceso de conversión ejecutado por LliureX-Abies2Pmb.
Como solución a este problema se ha procedido a mejorar el proceso de conversión mejorando la gestión de errores que permite completar la conversión de la base de datos de Abies aunque haya registros que por falta de integridad se pierdan durante el proceso.
Estas mejoras se han realizado tanto para la versión de LliureX-Abies2Pmb de LliureX 16 como de LliureX 19

Código fuente:
- LliureX 16: http://svn.lliurex.net/xenial/lliurex-abies2pmb/trunk/fuentes/
- LliureX 19: https://github.com/lliurex/lliurex-abies2pmb

# Mejoras en PMB5.0
Durante esta release se ha procedido a corregir un error en el PMB, que provocaba que al dar de alta nuevos usuarios de forma manual no se asignará un código de forma automática.
Además se han actualizado los datos de conexión mediante el protocolo Z39,50 al catálogo de la Biblioteca Valenciana.
Los cambios realizados pueden consultarse en el apartado “Release 4: Implementación de nuevas funcionalidades versión 5.0.5 ( Noviembre 2019- Diciembre 2019)” del manual de migración :
http://svn.lliurex.net/xenial/pmb5.0/trunk/doc/09_doc_adicional/DOCUMENTACION_MIGRACION_PMB_50.odt

Código fuente:
- LliureX 16: http://svn.lliurex.net/xenial/pmb5.0/trunk/fuentes/
- LliureX 19: https://github.com/lliurex/pmb5.0

# Mejoras en la sincronización de ficheros de los perfiles móviles
En las pruebas de la gestión unificada de configuración de pantalla en el modelo de aula, se detecto que los perfiles móviles sobreescribian dicha configuración, dejando inusable dicha funcionalidad, por lo que se ha tenido que añadir al listado de ficheros filtrados la configuración de pantalla en KDE que se encuentra en la ruta $HOME/share/kscreen/*

Repositorio:
https://github.com/lliurex/lliurex-moving-core

# Ruta de ficheros de wine en el modelo de aula
La ruta de ficheros de configuración y discos de Windows de WINE (herramienta que permite ejecutar aplicaciones de Windows) en el modelo de aula se encuentra en la carpeta Documents para que pueda replicarse por el aula y que el usuario tenga su configuración independientemente de la máquina que utiliza.
Se ha detectado que en LliureX 19 el calculo del idioma para dirigir los ficheros de WINE a la ruta correcta falla, por lo que se ha actualizado el script para que lea de los ficheros de configuración de idioma basándose en la configuración de idioma que marca home-linker.

Repositorio:
https://github.com/lliurex/lliurex-profile-d

# Instalación de Telegram a nivel de usuario
En la versión LliureX 19, se decidió utilizar el empaquetado genérico proveniente de Ubuntu de la aplicación de mensajería Telegram. El problema surge porque dicho empaquetado no se actualiza y la naturaleza del proyecto Telegram requiere de actualizaciones constantes, por lo que se ha optado por una instalación a nivel de usuario que permite actualizar la aplicación al abrirla, a diferencia de la de sistema que no puede contar con esta funcionalidad dadas las restricciones de instalación del sistema,

Se ha decidido mantener el enlace a la aplicación en el menú de aplicaciones, y cuando el usuario haga clic en Telegram, si no esta instalado, se le ofertara al usuario instalarlo.

Repositorio:
https://github.com/lliurex/telegram-installer
https://github.com/lliurex/zero-lliurex-installers
# Soporte para eliminar un ordenador del control de aula
Desde los centros se nos ha pedido si es posible eliminar un ordenador de la lista de los Pcs a controlar con la aplicación de control de aula Epoptes.
Dado que dicha funcionalidad es clave para LliureX, se ha tenido que generar un paquete Debian que permita la eliminación del epoptes sin que afecte a la instalación global de LliureX y no se detecte su ausencia como un problema a resolver.
Instalando el paquete disable-epoptes-client, se retirará de la instalación epoptes-client, eliminando dicho PC de la lista de clientes controlados y el metapaquete de LliureX seguirá manteniendo su integridad.

Repositorio:
https://github.com/lliurex/disable-epoptes-client
# Nuevos paquetes añadidos en lliurex-meta
Durante este periodo se han añadido los siguientes paquetes a lliurex-meta (metapaquete de instalación de LliureX):
- zero-lliurex-scratch3
- disable-epoptes-client
- robolliurex
- telegram-installer
- libxml-xpath-perl

# Cambios en DeskEdit
DeskEdit es una aplicación para modificar o añadir ficheros .desktop al menú de aplicaciones.
En versiones anteriores incorporaba un programa auxiliar (helper) encargado de conceder privilegios de root al usuario para poder realizar dichas modificaciones. En este sprint esa funcionalidad ya no está presente en deskEdit sino en la librería de python app2menu por una cuestión de coherencia ya que dicha librería era la utilizada por deskEdit.

Fuente: http://svn.lliurex.net/bionic/deskedit/trunk/fuentes/

# Corrección instalación Adobe Air
En el anterior sprint se localizó y corrigió un error que hacía imposible instalar ficheros Air. En este sprint se ha detectado otro error nuevamente provocado por la falta de mantenimiento de Adobe.
La instalación de un fichero air sigue el siguiente esquema:
1) Se selecciona el programa *.air
2) Se descomprime en un directorio temporal
3) Se genera una estructura válida para crear un paquete deb
4) Se crea el paquete deb
5) Se instala dicho deb

El error anterior se daba en el punto 3, la estructura que se generaba no era válida para las nuevas versiones de dpkg (la herramienta para la generación de paquetes *deb).
El nuevo error viene en el punto 4. AdobeAir añade una pre-dependencia a adobeair todos los *deb que genera. Por algún motivo, relacionado posiblemente con cambios en las versiones más recientes de dpkg, cuando se trata de instalar un paquete *deb generado por AdobeAir no se encuentra dicha predependencia pese a que se encuentra instalada en el sistema.
La solución pasa por interceptar la llamada a la creación del paquete (punto 4) y modificar el fichero de dependecias para que el *deb que se genere sea válido y no de problemas.

Fuentes: http://svn.lliurex.net/bionic/airmanager/trunk/fuentes/

# Correcciones en Xpra
Xpra es un servidor virtual de X que permite ejecutar una sesión de las X dentro de una sesión de las mismas. En LliureX es utilizado para la modificación de imágenes de clientes desde el Admin Center.
En LliureX se usa la última versión disponible con los bindings de Python3. Debido a un error en las fuentes de Xpra en ocasiones se accedía a una sección de código que daba error bajo Python3 (no así bajo Python2) y provocaba que la sesión de Xpra no se ejecutase correctamente.

Fuentes: http://svn.lliurex.net/bionic/xpra/trunk/fuentes/

# Migración de RepoMan a QT
Con el cambio al escritorio KDE Plasma en LliureX 19 muchas de las aplicaciones desarrolladas con la librería gráfica GTK parecen perder consistencia respecto al resto del escritorio. Aprovechando los cambios realizados en el anterior sprint a RepoMan, el gestor de repositorios de LliureX, se decide migrar esta aplicación a la librería gráfica QT (la usada por KDE Plasma).
Para ello se parte de la librería python3-appconfig (creada como base común para la gestión de configuraciones) lo que proporciona una interfaz similar a las presentes en KDE Plasma.
Se modifica la imagen general del programa para darle un aspecto más serio en la línea de la nueva imagen de LliureX y se añade la posibilidad de poder ejecutar LliureX-UP o la LliureX-Store (dos acciones bastante comunes después de modificar los repositorios del sistema)

El funcionamiento del programa sigue siendo esencialmente el mismo. La modificación más destacable es la eliminación de la entrada en el menú para agregar nuevos repositorios (ahora se agregan desde la sección de repositorios personalizados) y la inclusión de una nueva sección desde la que actualizar repositorios, lanzar Lliure-Up o ejecutar la LliureX-Store.
Repositorios por defecto:

Repositorios personales:
Puede observarse el botón para agregar nuevos repositorios en la esquina superior derecha de la pantalla.

Pantalla de actualización del sistema:

Fuentes: http://svn.lliurex.net/bionic/repoman/trunk/fuentes/

# Instalación de Scratch 2 y Scratch 3
Nuevamente nos enfrentamos a un caso similar y muy relacionado con el de Adobe Air.
Por un lado tenemos Scratch 2, un programa para aprender a programar creado mediante la tecnología Air de Adobe. La instalación del mismo da ciertos problemas, añadidos a los propios de Air, al usar librerías muy antiguas del sistema.
Por otro lado existe una nueva versión, Scratch 3, que directamente no soporta Linux.
El trabajo realizado, publicado tanto para LliureX 16 como para LliureX 19, ha consistido en:
- Scratch 2: Creación de un zomando específico para la instalación del mismo que solventa los errores que presenta a la hora de intentar instalarlo en la máquina
- Scratch 3: Aprovechando la naturaleza “online” del mismo se extraen los ficheros pertinentes del ejecutable de Windows para empaquetarlos como una aplicación electron que poder distribuir en Linux. De esta forma LliureX es la única distribución Linux que soporta Scratch 3 (del que recordemos directamente no hay versión para entornos linux)

Scratch 3 sobre LliureX:

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/bionic/zero-lliurex-scratch/trunk/fuentes/
http://svn.lliurex.net/bionic/zero-lliurex-scratch3/trunk/fuentes/

# Mejoras en Run-O-Matic
En el anterior sprint se empezó a desarrollar una aplicación para LliureX Infantil consistente en un lanzador de aplicaciones que facilitara al máximo la interacción de los más pequeños con un ordenador.
En este sprint se ha seguido trabajando en ella añadiendo las traducciones y solucionando los últimos problemas que se han encontrado en la misma.

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/bionic/runomatic/trunk/fuentes/

# Mejoras en LliureX Store
También se ha aprovechado este Sprint para introducir una mejora en LliureX Store que evita la sensación de “bloqueo” que surgía bajo determinadas circunstancias.
Este “bloqueo” aparente (que no era tal) podía darse en el extraño caso de que la Store tuviese información sobre un software no presente en ningún repositorio con lo que la carga se eternizaba hasta que saltaban los timeouts o se cancelaba la misma.

Fuentes:
http://svn.lliurex.net/bionic/lliurex-store/trunk/fuentes/

# Corrección de errores Lliurex-analytics-server
En esta release se ha corregido un bug menor por el cual en algunas situaciones no ejecutaba correctamente la detección de configuración existente de versiones previamente instaladas.
Se ha procedido a parchear el error permitiendo espacios incluidos en la sintaxis de los ficheros de configuración y por tanto permitiendo actualizaciones sin requerir reconfigurar el servicio durante una actualización del software.

Repositorio:
https://github.com/lliurex/analytics-server/

# Corrección de errores en detección de sabores Lliurex
En esta release ha sido detectado un error en la detección de sabores que permite el comando lliurex-version, concretamente y debido a cambios del software de la distribución fallaba la detección en entornos basados en live-cd.
Dichos errores provocaban mal funcionamiento en programas dependientes de esta detección como es el caso del servidor de métricas Lliurex.
Se ha procedido a parchear el error, subsanándolo y realizando una correcta detección.
Repositorio:
https://github.com/lliurex/lliurex-base-files/

# Mejoras en soporte PDI’s (Smart y Starboard)
En esta reléase se ha mejorado y probado la integración del software de pizarras digitales Smart y Starboard.
En concreto para el caso de pizarras Smart, las cuales ya disponían de un nuevo modelo de ejecución para soportar las versiones antiguas, basado en contenedores, para poder funcionar sobre Lliurex 19 con versiones mas modernas de software, se ha solucionado el último error detectado que ocasionaba según el modelo de pizarra conectada un incremento de cpu al ser utilizado.
Para el caso de pizarras de la marca Starboard, y dado que fué comunicado un mal-funcionamiento del software que venia siendo utilizado en versiones anteriores, debido principalmente a errores similares a las pizarras Smart, se ha procedido a reimplementar la ejecución del software bajo el mismo modelo que las pizarras Smart.
Ahora el soporte del software Starboard es ejecutado en un entorno de contenedores, siendo mas funcional que como venia siendo ofrecido.
No obstante, y debido al uso poco extendido de este tipo de pizarras el desarrollo de esta versión basada en contenedores solo ha sido probado en determinados entornos no estando carente de algunos posibles errores que puedan ser detectados a posteriori por usuarios que dispongan de dicho hardware.
Para ambos tipos de pizarra, se ha procedido a realizar una documentación en la wiki de Lliurex documentando todo el funcionamiento y la forma de ejecución.

Repositorios:
https://github.com/lliurex/docker-starboard
https://github.com/lliurex/docker-smart
# Traducciones actualizadas
LliureX realiza una labor de traducción constantemente. Entre una de sus tareas esta la de traducir el entorno de escritorio, el cual esta basado en KDE. Periódicamente LliureX sube sus traducciones al proyecto KDE para que todo el mundo pueda disfrutar de dichas traducciones. Sin embargo, dichas traducciones pueden no llegar a tiempo para la versión de LliureX, debido a que se desea mantener ciertas versiones de KDE estables. Es debido a eso que desde LliureX se ha creado un paquete, el cual contiene las traducciones de KDE actualizadas con la labor de la traductora.
La tarea que se ha realizado ha sido de sincronizar dichas traducciones para volver a tener en el sistema lo mas traducido posible

Código:
https://github.com/lliurex/lliurex-langpack-kde
# Artículos en wiki
Durante este periodo se ha procedido a incluir en la wiki de LliureX para la versión 19 una serie de artículos para que lo usuarios tengan una referencia a la hora de utilizar la nueva versión de LliureX. Se han incluido artículos que documentan algunas de las nuevas aplicaciones incluidas en LliureX 19:
- Activación de la cuenta de invitado: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Activar-cuenta-usuario-invitado
- Repoman: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=repoman
- Aplicaciones AppImage en LliureX: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Aplicaciones-AppImage-en-LliureX
- Uso de aplicaciones Air en LliureX: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Uso-de-programas-Air-en-LliureX
- Instalación de paquetes deb en LliureX 19: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Instalaci%C3%B3n-de-paquetes-deb
Se han añadido también una serie de articulos relacionados con la configuración del sistema y su utilización:
- Pizarras digitales en LliureX 19: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Pizarras-digitales-en-LliureX-19
- Configuración de impresoras: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Asistente-de-configuraci%C3%B3n-de-impresoras-en-Lliurex-19
- Primeros pasos en el nuevo entorno: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Primeros-pasos-en-el-nuevo-entorno-de-LliureX-19
- Configuración de LliureX-Nextcloud de centro: https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Configuraci%C3%B3n-del-LliureX-Nextcloud-de-Centro

Junto con la creación de nuevos artículos en la wiki, durante este periodo se ha procedido a revisar los artículos que se crearon en su día para las anteriores versiones de LliureX a fin de detectar cuales de ellos continúan vigentes en LliureX 19 y proceder a su recategorización para que se muestren en el índice principal de la wiki para LliureX 19